TRAMA ONE

Claude Implementation Pack

Architettura parallela, riuso del patrimonio esistente e delivery controllato

Nome ufficiale della nuova versione TRAMA ONE — Unified Ecosystem. Nome tecnico: one. Route target: /one nei tre portali. La beta è una modalità di rollout, non il nome dell’architettura.

| Versione | 1.0 |
| --- | --- |
| Stato | Implementation ready — subject to repository impact assessment |
| Autore di prodotto | Fabrizio Pirulli |
| Perimetro | Parent, Partner, Admin |
| Data target beta | 28 settembre 2026 |

# 1. Valutazione di comprensibilità per Claude

Valutazione complessiva: 8/10 come base di analisi e pianificazione; 6,5/10 se i documenti vengono consegnati senza gerarchia, prompt operativo e vincoli di implementazione.

| Dimensione | Valutazione | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| Chiarezza strategica | Alta | Visione, responsabilità dei portali, journey e priorità sono esplicite. |
| Copertura funzionale | Alta | Handbook e MVP coprono processi, business rule, backlog, KPI e roadmap. |
| Mappatura al codice | Media | Solo Claude, leggendo il repository, può stabilire file, servizi e tabelle realmente riutilizzabili. |
| Eseguibilità diretta | Media | Le CR non sono tutte specifiche tecniche development-ready e non vanno implementate in blocco. |
| Rischio di interpretazione | Medio-alto | Senza source hierarchy Claude potrebbe confondere AS-IS, TO-BE, MVP e roadmap futura. |
| Riuso architetturale | Potenzialmente alto | Deve essere dimostrato con una reuse matrix sul repository, non assunto. |

Giudizio operativo Claude può comprendere precisamente cosa fare se riceve un pacchetto normativo ridotto, una gerarchia delle fonti e l’obbligo di eseguire prima una gap analysis. Non va chiesto di “implementare i documenti”: va chiesto di costruire TRAMA ONE per vertical slice, preservando Legacy e Next Gen.

# 2. Nome, convivenza delle versioni e strategia tecnica

| Esperienza | Ruolo | Stato | Route/namespace consigliato |
| --- | --- | --- | --- |
| Legacy / V1 | Baseline storica e fallback | Congelata, corretta solo per bug bloccanti | Route attuali |
| Next Gen / V2 | Evoluzione Parent già disponibile | Mantenuta e stabilizzata durante il pilot | /nextgen |
| TRAMA ONE | Architettura unificata Parent–Partner–Admin | Nuova esperienza parallela e progressiva | /one su ciascun portale |

Perché “TRAMA ONE”: comunica l’unificazione dell’ecosistema senza presentarsi come un semplice restyling incrementale. Il nome può essere usato internamente e con stakeholder; non è necessario mostrarlo agli utenti finali.

Pattern raccomandato: Strangler Fig. La nuova esperienza sostituisce gradualmente i flussi, non l’intera applicazione in un big bang.

Route isolate: /one. Nessuna modifica distruttiva alle route Legacy o /nextgen.

Feature flag: TRAMA_ONE_ENABLED, con attivazione per utente/coorte/ruolo.

Migrazioni dati additive e retrocompatibili; nessuna nuova tabella duplicata se un’entità canonica esiste già.

Servizi, repository, hook e componenti condivisi vengono riusati quando compatibili; le dipendenze UI Legacy non devono contaminare il nuovo dominio.

Rollback immediato tramite feature flag e mantenimento del percorso precedente.

# 3. Documenti da allegare a Claude

Pacchetto minimo obbligatorio, in questo ordine:

TRAMA_MVP_Settembre_2026_Competitive_Intelligence_Italia_v1.1_Trust_Layer.docx — fonte normativa per scope, critical path e lancio.

TRAMA_Product_Architecture_CX_Handbook_Draft_1.2_Referral_Incentives.docx — architettura e journey Parent.

TRAMA_Partner_Product_Architecture_CX_Handbook_Draft_1.1_Trust_Layer.docx — architettura, onboarding e supply operations Partner.

TRAMA_Admin_Product_Architecture_CX_Handbook_Draft_1.1_Trust_Control_Room.docx — governance, trust, referral e control room Admin.

TRAMA_ONE_Architecture_Blueprint_v1.0.html — vista visuale condivisa di architettura, processi, stati e schermate target.

Allegati di riferimento, non normativi:

Product Requirements - Portale Partner (gestori).docx: dettaglio della visione originaria; in caso di conflitto prevale il Partner Handbook aggiornato.

Sitemap e report Playwright: evidenza AS-IS; il repository resta la fonte tecnica definitiva sul comportamento esistente.

sitemap.spec.ts: strumento di verifica e non requisito funzionale.

## 3.1 Gerarchia delle fonti

| Priorità | Fonte | Uso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Repository e database corrente | Verità dell’implementazione AS-IS. |
| 2 | MVP settembre 2026 v1.1 | Verità dello scope e della sequenza di lancio. |
| 3 | Handbook Parent/Partner/Admin aggiornati | Verità dell’architettura TO-BE e delle regole di dominio. |
| 4 | Blueprint TRAMA ONE | Rappresentazione visuale; non sostituisce le business rule. |
| 5 | Product Requirements e sitemap storiche | Evidenza e contesto; non prevalgono sui documenti aggiornati. |

# 4. Regole non negoziabili per Claude

Non creare un nuovo repository o una copia completa dell’app senza una motivazione approvata.

Non duplicare Family, Child, Partner, Center, Activity, Availability, Request/Booking, Planner e User se esistono già.

Non modificare dati o schema prima di aver prodotto l’inventario delle entità e la migration plan.

Non cancellare o rinominare route, tabelle o colonne utilizzate da Legacy/Next Gen.

Non introdurre nuovi passaggi TRAMA ONE → Legacy, salvo adapter temporanei dichiarati e tracciati.

Non implementare roadmap Fase 2/3 dentro il beta MVP.

Non inventare business rule: registrare l’ambiguità nell’Assumption Log e adottare la soluzione meno irreversibile.

Ogni vertical slice deve includere UI, dominio, autorizzazioni, analytics, errori, test e rollback.

Il codice generato deve superare TypeScript, lint, build e Playwright prima del merge.

Ogni modifica deve essere piccola, revisionabile e collegata a CR/Journey/DDL.

# 5. Output obbligatori prima di scrivere codice

| Output | Contenuto minimo | Gate |
| --- | --- | --- |
| Repository map | App, route, moduli, servizi, API, hook, tabelle, RLS, test | Obbligatorio |
| Current-state journey map | Come funzionano oggi i flussi critici nei tre portali | Obbligatorio |
| Reuse matrix | Reuse as-is / adapt / wrap / replace / defer per asset | Obbligatorio |
| Entity & schema impact | Entità esistenti, gap, migrazioni additive, backfill e rollback | Obbligatorio |
| CR × code matrix | CR, file impattati, rischi, test e dipendenze | Obbligatorio |
| Implementation sequence | Vertical slice e commit plan | Obbligatorio |
| Assumption log | Ambiguità e decisioni reversibili | Obbligatorio |
| GO decision | GO / GO WITH CONDITIONS / NO GO per Sprint 0 | Obbligatorio |

# 6. Strategia di riuso: come evitare di rifare tutto

| Layer | Principio | Azione richiesta a Claude |
| --- | --- | --- |
| Autenticazione e ruoli | Riutilizzare sessioni e identity provider | Mappare auth, middleware, ruoli e RLS; aggiungere solo permessi mancanti. |
| Modello dati | Un solo record canonico per entità | Produrre ER AS-IS e TO-BE; migrazioni additive e adapter per campi storici. |
| Servizi di dominio | Condivisi tra UI diverse | Estrarre o riusare service/repository; evitare fetch duplicati in ogni route. |
| Componenti UI | Riuso selettivo | Riutilizzare componenti accessibili e neutrali; non ereditare layout Legacy incoerenti. |
| Workflow e stati | Motori generici | Checklist, walkthrough, audit, notification e state machine devono essere configurabili. |
| Analytics | Eventi canonici cross-portale | Stesso correlationId tra Parent, Partner e Admin. |
| Test | Protezione della baseline | Mantenere test esistenti e aggiungere journey TRAMA ONE senza rimuovere copertura. |
| Deploy | Rollout progressivo | Feature flag, coorte beta e rollback senza redeploy quando possibile. |

# 7. Sequenza di implementazione raccomandata

| Fase | Obiettivo | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Baseline e foundation TRAMA ONE | Route /one, feature flag, telemetry, repository map, schema impact. |
| Sprint 1 | Supply activation | Onboarding Partner, review Admin, checklist, walkthrough, prima offerta. |
| Sprint 2 | Catalogo canonico | Activity, occurrence/week, availability, pricing e pubblicazione controllata. |
| Sprint 3 | Demand vertical slice | Planner gap → search → detail → request con context preservation. |
| Sprint 4 | Fulfilment | Partner response, request state, Parent My Activities e Planner sync. |
| Sprint 5 | Learning e supply growth | Floating feedback, CenterLead/invite in shadow mode, analytics e hardening. |

Regola di delivery La prima release utile non è “tutte le schermate nuove”. È una sola journey completa che attraversa i tre portali e produce un dato misurabile.

# 8. Modalità d’uso del prompt

Il file Markdown allegato contiene un prompt già pronto. Va usato in due passaggi:

Avviare Claude sul repository e allegare il pacchetto minimo. Inviare il Master Prompt in modalità ANALYSIS ONLY. Claude deve produrre gli output della sezione 5 e non modificare file.

Dopo aver verificato il piano, inviare il comando di avvio Sprint 0 contenuto nello stesso file. Ogni sprint successivo usa il template e limita lo scope alle CR indicate.

Evitare prompt come “implementa tutto il documento”, “rifai l’architettura” o “sistemami l’app”. Sono troppo ampi e rendono impossibile controllare regressioni, assunzioni e duplicazioni.

# 9. Quality gate e Definition of Done

| Categoria | Criterio |
| --- | --- |
| Compatibilità | Legacy e Next Gen restano raggiungibili e funzionanti. |
| Riuso | Ogni nuovo schema/componente dichiara perché non è stato possibile riusare l’esistente. |
| Dati | Nessuna duplicazione di stato; source of truth documentata. |
| Sicurezza | RBAC/RLS testati per Parent, Partner e Admin. |
| Journey | Happy path, alternative path e negative path coperti. |
| Qualità | TypeScript, lint e build superati. |
| E2E | Playwright copre almeno la vertical slice cross-portale. |
| Analytics | Eventi, correlationId e KPI verificabili. |
| Rollback | Feature flag o migration rollback disponibile. |
| Documentazione | CR, DDL, Assumption Log e schema impact aggiornati. |

# 10. Deliverable del pacchetto

TRAMA_ONE_Claude_Master_Prompt_v1.0.md — prompt completo da incollare in Claude.

TRAMA_ONE_Architecture_Blueprint_v1.0.html — mockup visuale interattivo per Product, IT e stakeholder.

TRAMA_ONE_Claude_Implementation_Pack_v1.0.docx — il presente documento di governo.

TRAMA_ONE_Delivery_Pack_v1.0.zip — archivio dei tre deliverable.