TRAMA

PRODUCT ARCHITECTURE & CX HANDBOOK

Audit applicativo, process design, architettura TO-BE e piano di trasformazione

| Versione | Draft 1.2 |
| --- | --- |
| Stato | Work in progress - baseline condivisibile Business / Product / UX / IT |
| Autore | Fabrizio Pirulli |
| Data | 16 luglio 2026 |
| Perimetro | App Genitore - 27 pagine; referral supply e incentivi cross-portale definiti |

Documento di lavoro strutturato per guidare decisioni, backlog e delivery. Le evidenze osservate derivano dalla sitemap applicativa e dall’inventario di route, pulsanti e collegamenti generato dalla scansione mobile-chrome.

0. Controllo del documento

## 0.1 Finalità e pubblico

Il documento traduce l’audit iniziale in una baseline operativa: responsabilità funzionali, journey, business rule, architettura di informazione, domain model, backlog, roadmap, KPI e decisioni. È destinato a stakeholder Business, Product, UX/UI, Engineering, Data, QA, Security e Legal.

## 0.2 Fonti e livello di evidenza

| Tipo | Elemento | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Fonte 1 | index(1).html | Inventario di 27 pagine con route, generazione, pagina chiamante, pulsanti e collegamenti. |
| Fonte 2 | Mappa applicativa mobile-chrome(1).html | Grafo delle connessioni Next Gen e Legacy richiamate. |
| Evidenza A | Osservata | Route, link, CTA e relazioni direttamente presenti nei file. |
| Evidenza B | Inferita | Ruolo, responsabilità, rischio CX e regole proposte dedotti dall’architettura osservata. |
| Limite | Audit visivo | Le immagini screenshot referenziate dall’HTML non erano disponibili come file separati; l’audit è quindi strutturale, navigazionale e di processo, non un visual QA pixel-level. |
| Evidenza C | Roadmap Product Owner / implementazione beta | Capability in pipeline per suggerimento/invito di centri non iscritti e floating CTA già disponibile per feedback contestuale durante i test beta. |
| Evidenza D | Product Requirements Partner | Trust Layer, onboarding controllato, walkthrough, checklist, livelli e requisiti cross-portale per referral e incentivi. |

## 0.3 Revision history

| Versione | Oggetto | Contenuto |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Baseline iniziale | Executive summary, principi e prime CR. |
| 0.2 | Audit preliminare | Findings, prima journey, CR e DDL iniziali. |
| 1.0 | Handbook completo | Audit 27 pagine, 10 journey, regole, IA, domain model, 48 CR, roadmap, KPI e 22 DDL. |
| 1.1 | Ecosystem pipeline e beta learning | Integra supply acquisition da famiglie, feedback contestuale beta, 2 CR, 2 DDL, regole, KPI ed estensioni del domain model. |
| 1.2 | Referral incentives e Partner Trust alignment | Definisce vantaggi Genitore/Partner, attribution, condizioni economiche, anti-abuso, nuovi eventi, CR, KPI, DDL e acceptance criteria. |

Regola di utilizzo

Le sezioni “osservato” descrivono l’AS-IS verificabile. Le sezioni “target” e le business rule rappresentano la proposta di design e devono essere approvate tramite DDL prima dello sviluppo.

Indice. Struttura del handbook

| Sezione | Contenuto |
| --- | --- |
| 1 | Executive Summary |
| 2 | Scope, metodologia e criteri di valutazione |
| 3 | Baseline applicativa e findings |
| 4 | Principi e capability map |
| 5 | Audit completo delle 27 pagine |
| 6 | Process architecture: 10 journey AS-IS / TO-BE |
| 7 | Business Rules catalog |
| 8 | Information Architecture TO-BE |
| 9 | Domain Model e ownership dei dati |
| 10 | Matrice Processi x Pagine x Responsabilità |
| 11 | Change Request Backlog |
| 12 | Roadmap per Sprint e criteri di accettazione |
| 13 | KPI di prodotto e UX |
| 14 | Design Decision Log |
| 15 | Governance, quality gate e traceability |
| A | Appendici: route migration, glossario, assunzioni |
| B | Addendum 1.1: supply acquisition e feedback contestuale beta |

1. Executive Summary

Conclusioni per Business e IT

TRAMA ha già compiuto il passaggio strategico più importante: da catalogo di attività a sistema di organizzazione della vita familiare. La Next Gen introduce Home, Planner, Scopri e Profilo come esperienza moderna; tuttavia le journey a maggior valore - dettaglio attività, prenotazione, gestione booking, preferiti, presenze, richieste e impostazioni sensibili - ricadono ancora nella piattaforma Legacy.

Diagnosi

Il problema principale non è il numero di pagine. È la mancanza di ownership univoca dei processi e di continuità dello stato tra Planner, Scopri, dettaglio, booking e post-acquisto.

## 1.1 Numeri della baseline

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Pagine totali | 27 |
| Next Gen | 11 (41%) |
| Legacy richiamate | 16 (59%) |
| Errori scansione | 0 |
| Dettagli attività Legacy | 9 |
| Journey principali formalizzate | 10 |
| Change Request | 52 (48 core + 4 ecosistema) |
| Design Decision | 26 (22 core + 4 ecosistema) |
| Journey pipeline | 2, con J11 ora definita end-to-end sui tre portali |

## 1.2 Findings prioritari

| ID | Finding | Priorità | Conseguenza |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Continuità ricerca-prenotazione interrotta | P0 | Impatto diretto su conversione, fiducia e misurabilità. |
| F-02 | Planner senza un modello di dominio esplicito | P0 | Copertura, calendario, budget, gruppi e suggerimenti convivono senza ownership chiara. |
| F-03 | Profilo usato come contenitore generico | P1 | Mescola configurazione con prenotazioni, presenze, richieste e preferiti. |
| F-04 | Famiglia e logistica distribuite tra Planner e Profilo | P1 | Route e responsabilità non corrispondono al modello mentale. |
| F-05 | Post-acquisto ancora Legacy | P0 | La prenotazione non è trattata come oggetto operativo primario. |
| F-06 | Impostazioni sensibili ancora Legacy | P0 | Sicurezza, privacy e account richiedono una journey coerente e auditabile. |
| F-07 | Dati test esposti nel catalogo | P0 | Rischio reputazionale e contaminazione di analytics/conversioni. |
| F-08 | Assenza di telemetry di journey e context object | P0 | Impossibile correlare origine, filtri, settimana, bambino ed esito. |
| F-09 | Il referral centro richiede vantaggi bilaterali, attribution e anti-abuso | P1 | Senza condizioni verificabili produce spam, costi non controllati e partner di bassa qualità. |

## 1.3 Direzione proposta

Planner come dorsale operativa della famiglia.

Scopri come owner di ricerca, confronto e salvati.

Le mie attività come owner del post-acquisto: prenotazioni, presenze e richieste.

Profilo limitato a identità, preferenze, sicurezza, privacy e feedback.

Famiglia come capability autonoma per nucleo, bambini, membership, indirizzi e promemoria.

## 1.4 Estensioni di ecosistema in pipeline

Floating CTA beta come strumento di product discovery: i feedback dei clienti amici sono raccolti nel punto esatto della journey in cui emergono, con contesto tecnico e funzionale associato.

Supply acquisition come capability trasversale: le famiglie possono segnalare o invitare centri non ancora iscritti, trasformando gap di offerta osservati in lead qualificati per il portale Partner.

2. Scope, metodologia e criteri di valutazione

## 2.1 Scope

Il perimetro di audit strutturale resta l’app Genitore. Partner, Admin, backoffice, contratti commerciali dei centri e processi contabili non sono ancora auditati in questo volume. La versione 1.1 registra tuttavia due dipendenze di ecosistema già rilevanti per il disegno complessivo: acquisizione di centri non iscritti a partire dalla domanda delle famiglie e raccolta di feedback contestuale durante la beta. I portali Partner e Admin saranno oggetto di handbook dedicati e successivo consolidamento in una roadmap unica.

## 2.2 Metodo di audit

1.  Censimento delle 27 route a partire dalla Next Gen.

2.  Classificazione per generazione, responsabilità e pagina chiamante.

3.  Analisi dei passaggi cross-shell e delle destinazioni Legacy.

4.  Ricostruzione delle journey per obiettivo utente.

5.  Valutazione di coerenza rispetto a Information Architecture, process ownership, cognitive load, error prevention e continuity.

6.  Definizione TO-BE, business rule e criteri di accettazione.

7.  Traceability tra pagine, journey, CR, sprint, KPI e DDL.

## 2.3 Scala di priorità

| Priorità | Definizione | Criterio | Azione |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Bloccante | Interrompe una journey critica, espone rischio sicurezza/privacy o impedisce la migrazione. | Trattare nella prima wave utile. |
| P1 | Alta | Riduce task success, genera forte ambiguità o debito strutturale. | Pianificare entro la roadmap corrente. |
| P2 | Media | Ottimizzazione importante ma non bloccante. | Implementare dopo stabilizzazione P0/P1. |
| P3 | Bassa | Miglioria incrementale. | Backlog successivo. |

## 2.4 Scala di complessità

| Taglia | Descrizione |
| --- | --- |
| S | Configurazione/UI locale, bassa dipendenza. |
| M | Più componenti o regole, limitata integrazione. |
| L | Cross-domain, API e migrazione dati/stato. |
| XL | Journey end-to-end con più domini e rischio elevato. |

3. Baseline applicativa e findings

## 3.1 Topologia AS-IS

La topologia mostra che la Next Gen non è ancora una piattaforma autonoma: le quattro aree principali delegano numerosi obiettivi alle route Legacy. Il grafo produce due navigazioni concorrenti e rende il browser back un meccanismo di recupero implicito.

## 3.2 Inventario per generazione

| Gruppo | Pagine | Generazione |
| --- | --- | --- |
| Home, Planner, Calendario, Famiglia, Indirizzi, Promemoria, Profilo, Hub Famiglia, Impostazioni, Segnalazioni, Scopri | 11 | Next Gen |
| 9 dettagli attività, Preferiti, Prenotazioni, Presenze, Preferenze, Privacy, Sicurezza, Richieste | 16 | Legacy richiamata |

## 3.3 Rischi architetturali

| ID | Rischio | Severità | Impatto | Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Stato di journey perso tra route | Alto | Conversione e task completion | Context object + shell unica |
| R-02 | Duplicazione di ownership | Alto | Evolutive divergenti | Capability map + DDL |
| R-03 | Route Legacy nella nav primaria | Alto | Disorientamento | Redirect e migrazione |
| R-04 | Dati test nel catalogo | Alto | Fiducia e data quality | Isolamento ambienti |
| R-05 | Privacy/share link non formalizzati | Alto | Data exposure | Regole token, revoca, minimizzazione |
| R-06 | Assenza event taxonomy | Medio-Alto | Nessuna misura funnel | Analytics by design |
| R-07 | Test per pagina, non per journey | Medio-Alto | Regressioni cross-route | Playwright E2E |

4. Principi e capability map

| ID | Principio | Applicazione |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Journey first | La struttura segue obiettivi utente e non cartelle tecniche. |
| P-02 | Single ownership | Ogni capability ha una sezione owner; le altre possono solo fare entry o supporto. |
| P-03 | State continuity | Filtri, origine, settimana e bambino persistono finché il processo non termina. |
| P-04 | One dominant CTA | Una sola azione primaria derivata dallo stato della schermata. |
| P-05 | Progressive disclosure | Dettaglio e opzioni avanzate compaiono solo quando necessarie. |
| P-06 | Object-first post-purchase | Dopo l’acquisto l’oggetto primario è la prenotazione, non la scheda attività. |
| P-07 | Privacy and security by design | Condivisione, membership e account lifecycle hanno stati e audit. |
| P-08 | Measure the journey | Ogni step produce eventi correlabili e KPI azionabili. |
| P-09 | Migration-safe | Feature flag, redirect, rollback e telemetry sono parte della CR. |
| P-10 | Test the outcome | I test automatici verificano il raggiungimento dell’obiettivo utente. |

## 4.1 Capability ownership TO-BE

| Capability | Responsabilità | Confine |
| --- | --- | --- |
| Home | Orientamento, riepilogo, next best action | Non gestisce processi transazionali. |
| Planner | Copertura, calendario, piano, budget e gruppi se confermati | Owner del piano familiare. |
| Scopri | Ricerca, mappa, confronto, salvati, dettaglio attività | Owner del pre-acquisto. |
| Le mie attività | Prenotazioni, dettaglio booking, presenze, richieste | Owner del post-acquisto. |
| Famiglia | Nucleo, bambini, membership, indirizzi, promemoria | Capability trasversale con route proprie. |
| Profilo | Identità, preferenze, sicurezza, privacy, feedback | Owner della configurazione account. |

5. Audit completo delle 27 pagine

Una scheda strutturata per ogni route osservata

Ogni scheda contiene evidenza osservata, ruolo percepito, problemi, disposizione target, KPI e Change Request. Le pagine Legacy di dettaglio condividono un template comune ma sono mantenute separate perché rappresentano route e punti di ingresso distinti.

5.1 Home Next Gen

| Route /nextgen | Generazione Next Gen | Richiamata da Entry point / non indicato | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Orientamento quotidiano e accesso ai principali obiettivi: continuare la pianificazione, esplorare attività e consultare lo stato familiare.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Continua a pianificare, Sì, In ritardo, No, 🤍, Segnala un problema, Torna a V1 |
| Collegamenti | /activity/laboratorio-arti-creative (Legacy), /activity/summer-camp-acquatico (Legacy), /activity/soccer-academy-estate (Legacy), /nextgen/planner (Next Gen), /nextgen (Next Gen), /nextgen/search (Next Gen), /prenotazioni (Legacy) ... |

### Punti di forza

Introduzione chiara del paradigma organizzativo.

Presenza di suggerimenti e next best action.

Accesso diretto a Planner e Scopri.

### Problemi e rischi

Le card attività aprono dettagli Legacy.

Prenotazioni è una destinazione Legacy nella navigazione primaria.

La Home combina riepilogo, raccomandazioni e micro-task con CTA concorrenti.

I comandi “Torna a V1” e “Segnala un problema” rendono visibile lo stato transitorio del prodotto.

### Disposizione TO-BE

Mantenere come hub di orientamento; non deve ospitare transazioni. Tutte le card devono aprire route Next Gen preservando il contesto.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Time to first meaningful action | Misurare dopo instrumentazione |
| Home -> Planner CTR | Misurare dopo instrumentazione |
| Recommendation -> Detail CTR | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy exposure rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-001, CR-006, CR-007, CR-008, CR-009, CR-018, CR-043, CR-044, CR-048

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.2 Planner - Organizzazione

| Route /nextgen/planner | Generazione Next Gen | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Centro operativo per copertura delle settimane, viste, budget, gruppi e suggerimenti.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Organizzazione, Mappa, Budget, Gruppi, 1, 2, 3 ... |
| Collegamenti | /activity/attivita-test-buddykids (Legacy), /nextgen/search (Next Gen), /activity/laboratorio-arti-creative (Legacy), /activity/summer-camp-acquatico (Legacy), /activity/soccer-academy-estate (Legacy), /nextgen (Next Gen), /nextgen/planner (Next Gen) ... |

### Punti di forza

Rende visibile la copertura per mese/settimana.

CTA “Riempi” collega il bisogno alla ricerca.

Consolida più strumenti organizzativi in un unico luogo.

### Problemi e rischi

Responsabilità eccessivamente ampia: planning, mappa, budget, gruppi e raccomandazioni.

Elementi pianificati e suggerimenti aprono dettagli Legacy.

I selettori numerici e mensili non esplicitano chiaramente il modello di vista.

La navigazione include Prenotazioni Legacy.

### Disposizione TO-BE

Planner unico con viste dichiarate, coverage slot e azione primaria dipendente dallo stato. Il click su attività pianificata apre il dettaglio prenotazione.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Coverage completion rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Planner weekly active families | Misurare dopo instrumentazione |
| Riempi -> booking conversion | Misurare dopo instrumentazione |
| View switching/backtrack rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-005, CR-006, CR-015, CR-016, CR-021, CR-022, CR-023, CR-026, CR-035

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.3 Planner - Calendario

| Route /nextgen/planner?mode=calendario | Generazione Next Gen | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/famiglia | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Rappresentazione temporale mensile/settimanale del medesimo piano familiare e punto di condivisione.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Organizzazione, Mappa, Budget, Gruppi, 1, 2, 3 ... |
| Collegamenti | /activity/attivita-test-buddykids (Legacy), /nextgen/search (Next Gen), /activity/laboratorio-arti-creative (Legacy), /activity/summer-camp-acquatico (Legacy), /activity/soccer-academy-estate (Legacy), /nextgen (Next Gen), /nextgen/planner (Next Gen) ... |

### Punti di forza

Supporta viste mese/settimana.

Include condivisione e revoca del piano.

Mantiene coerenza di contenuto con il Planner.

### Problemi e rischi

È raggiunto dal Profilo/Famiglia, pur essendo una modalità del Planner.

Duplica controlli e contenuti dell’organizzazione.

Condivisione e pianificazione risultano mescolate senza una gerarchia esplicita.

Dettagli attività restano Legacy.

### Disposizione TO-BE

Modalità interna del Planner con stato condiviso; la condivisione è un’azione del periodo selezionato, non una responsabilità del Profilo.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Calendar mode adoption | Misurare dopo instrumentazione |
| Share conversion | Misurare dopo instrumentazione |
| State preservation between views | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy detail opens | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-005, CR-022, CR-023, CR-032, CR-033

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.4 Famiglia - Crea o entra

| Route /nextgen/planner/famiglia | Generazione Next Gen | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/famiglia | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Creazione del nucleo familiare o ingresso tramite invito.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Crea famiglia, Entra nella famiglia, Segnala un problema, Torna a V1 |
| Collegamenti | /nextgen (Next Gen), /nextgen/planner (Next Gen), /nextgen/search (Next Gen), /prenotazioni (Legacy), /nextgen/profile (Next Gen) |

### Punti di forza

Presenta due scelte principali comprensibili.

Riduce la complessità iniziale del setup.

### Problemi e rischi

La route sotto Planner contraddice il dominio Famiglia.

L’ingresso arriva dal Profilo/Famiglia, generando rimbalzo tra aree.

Non sono osservabili ruoli, stato invito, scadenza o gestione errori.

### Disposizione TO-BE

Spostare nel dominio Famiglia con lifecycle esplicito di household e membership.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Household creation completion | Misurare dopo instrumentazione |
| Join completion | Misurare dopo instrumentazione |
| Invite error rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Time to active household | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-003, CR-027, CR-028, CR-043

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.5 Famiglia - Indirizzi

| Route /nextgen/planner/indirizzi | Generazione Next Gen | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/famiglia | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Gestione di casa, lavoro e punti di partenza per logistica e travel time.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Modifica, Rimuovi, Salva, Segnala un problema, Torna a V1 |
| Collegamenti | /nextgen (Next Gen), /nextgen/planner (Next Gen), /nextgen/search (Next Gen), /prenotazioni (Legacy), /nextgen/profile (Next Gen) |

### Punti di forza

Azioni Modifica, Rimuovi e Salva esplicite.

Abilita funzioni ad alto valore come promemoria di partenza.

### Problemi e rischi

Collocazione tecnica sotto Planner ma semantica sotto Famiglia/Logistica.

Non è evidente il concetto di indirizzo predefinito per contesto.

Rimozione e salvataggio necessitano regole di validazione e conferma.

### Disposizione TO-BE

Famiglia > Logistica > Indirizzi, con tipi, default e validazione geografica.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Address save success | Misurare dopo instrumentazione |
| Validation error rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Default address coverage | Misurare dopo instrumentazione |
| Delete cancellation rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-003, CR-029, CR-030, CR-043

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.6 Famiglia - Promemoria logistici

| Route /nextgen/planner/promemoria | Generazione Next Gen | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/famiglia | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Attivazione di avvisi di partenza collegati a luogo e attività.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Promemoria attivo, Partenza consigliata, Casa, Segnala un problema, Torna a V1 |
| Collegamenti | /nextgen (Next Gen), /nextgen/planner (Next Gen), /nextgen/search (Next Gen), /prenotazioni (Legacy), /nextgen/profile (Next Gen) |

### Punti di forza

Valore utente immediato e coerente con la promessa di TRAMA.

Distingue attivazione e partenza consigliata.

### Problemi e rischi

La funzione è presentata come anteprima e non come processo completo.

Manca un contratto esplicito per origine, anticipo, canale e fallback.

Collocazione sotto Planner non coerente con la configurazione familiare.

### Disposizione TO-BE

Regole di promemoria nel dominio Famiglia/Logistica, consumate dal Planner e dalle Prenotazioni.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Reminder activation rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Notification delivery success | Misurare dopo instrumentazione |
| Open-to-event rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Opt-out rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-030, CR-031, CR-039, CR-044

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.7 Profilo

| Route /nextgen/profile | Generazione Next Gen | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Identità utente, accesso alle configurazioni e, oggi, hub di processi operativi.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Cambia foto, Modifica, Esci dall'account, Segnala un problema, Torna a V1 |
| Collegamenti | /prenotazioni (Legacy), /preferiti (Legacy), /presenze (Legacy), /nextgen/profile/famiglia (Next Gen), /richieste (Legacy), /nextgen/profile/impostazioni (Next Gen), /nextgen/profile/segnalazioni (Next Gen) ... |

### Punti di forza

Raccoglie punti di ingresso rilevanti.

Distingue aree con descrizioni sintetiche.

### Problemi e rischi

Mescola identità, prenotazioni, preferiti, presenze, richieste, famiglia, impostazioni e segnalazioni.

Quattro voci operative aprono pagine Legacy.

La responsabilità della sezione non è prevedibile.

### Disposizione TO-BE

Profilo limitato a identità, account, impostazioni e feedback. Prenotazioni/presenze/richieste confluiscono in “Le mie attività”; preferiti in Scopri.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Task success by profile destination | Misurare dopo instrumentazione |
| Misnavigation rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Profile bounce rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy exits | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-002, CR-003, CR-004, CR-038, CR-039, CR-042

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.8 Hub Famiglia e logistica

| Route /nextgen/profile/famiglia | Generazione Next Gen | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Indice di indirizzi, nucleo, condivisione piano e promemoria.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Segnala un problema, Torna a V1 |
| Collegamenti | /nextgen/planner/indirizzi (Next Gen), /nextgen/planner/famiglia (Next Gen), /nextgen/planner?mode=calendario (Next Gen), /nextgen/planner/promemoria (Next Gen), /nextgen (Next Gen), /nextgen/planner (Next Gen), /nextgen/search (Next Gen) ... |

### Punti di forza

Raggruppa capability logicamente correlate.

Descrizioni delle card orientate al beneficio.

### Problemi e rischi

Tutte le destinazioni cambiano dominio di route verso Planner.

Condivisione piano è un’azione del Planner, mentre indirizzi e membership sono dati Famiglia.

La pagina compensa una IA non stabilizzata.

### Disposizione TO-BE

Famiglia come capability autonoma: nucleo, bambini, adulti, indirizzi e promemoria; link contestuale alla condivisione del Planner.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Family hub task success | Misurare dopo instrumentazione |
| Cross-area navigation count | Misurare dopo instrumentazione |
| Household completion | Misurare dopo instrumentazione |
| Logistics completion | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-003, CR-027, CR-028, CR-029, CR-031, CR-032

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.9 Hub Impostazioni

| Route /nextgen/profile/impostazioni | Generazione Next Gen | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Indice per sicurezza, preferenze, privacy e account.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Segnala un problema, Torna a V1 |
| Collegamenti | /profile/sicurezza (Legacy), /profile/preferenze (Legacy), /profile/privacy (Legacy), /nextgen (Next Gen), /nextgen/planner (Next Gen), /nextgen/search (Next Gen), /prenotazioni (Legacy) ... |

### Punti di forza

Tassonomia di primo livello corretta.

Descrizioni comprensibili.

### Problemi e rischi

Tutte le destinazioni core sono ancora Legacy.

Cambio shell su azioni ad alta sensibilità.

Non è chiara la separazione tra privacy, consensi e lifecycle account.

### Disposizione TO-BE

Migrazione completa Next Gen con governance di sicurezza e privacy e tracciamento degli stati.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Settings completion | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy settings exposure | Misurare dopo instrumentazione |
| Security task error rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Privacy action abandonment | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-039, CR-040, CR-041, CR-046, CR-047

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.10 Le mie segnalazioni

| Route /nextgen/profile/segnalazioni | Generazione Next Gen | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Consultazione dello stato di bug e suggerimenti inviati durante la beta.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Segnala un problema, Torna a V1 |
| Collegamenti | /nextgen (Next Gen), /nextgen/planner (Next Gen), /nextgen/search (Next Gen), /prenotazioni (Legacy), /nextgen/profile (Next Gen) |

### Punti di forza

Introduce trasparenza sul feedback.

Separazione dalla richiesta al centro.

### Problemi e rischi

La route è nel Profilo ma il processo è di supporto/prodotto.

Le azioni osservate non evidenziano filtri, dettaglio o stato del ticket.

La semantica “beta” non è sostenibile nel prodotto stabile.

### Disposizione TO-BE

Area Feedback con categorie, severità, stato, dettaglio e comunicazioni; accessibile dal Profilo ma governata come processo di supporto.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Issue submission success | Misurare dopo instrumentazione |
| Status visibility | Misurare dopo instrumentazione |
| Resolution SLA | Misurare dopo instrumentazione |
| Duplicate issue rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-042, CR-044, CR-047

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.11 Scopri / Ricerca

| Route /nextgen/search | Generazione Next Gen | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Ricerca e discovery di attività in lista o mappa.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Lista, Mappa, 🤍, Segnala un problema, Torna a V1 |
| Collegamenti | /activity/attivita-test-buddykids (Legacy), /activity/laboratorio-arti-creative (Legacy), /activity/soccer-academy-estate (Legacy), /activity/summer-music-camp (Legacy), /activity/test (Legacy), /activity/test-attivita-auto-1784107753260 (Legacy), /activity/test-attivita-auto-1784108193968 (Legacy) ... |

### Punti di forza

Lista e mappa come modalità complementari.

Card ricche di match, distanza, età, categorie, prezzo e disponibilità.

### Problemi e rischi

Tutti gli otto risultati osservati aprono dettagli Legacy.

Non risultano CTA di filtro esplicite nell’inventario dei pulsanti.

Il contesto del Planner non è visibile né persistito.

Sono presenti attività test tra i risultati.

### Disposizione TO-BE

Scopri Next Gen con filtri condivisi lista/mappa, contesto opzionale del Planner e dettaglio Next Gen.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Search success rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Result -> detail CTR | Misurare dopo instrumentazione |
| Filter usage | Misurare dopo instrumentazione |
| No-result rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Test data leakage | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-006, CR-009, CR-016, CR-017, CR-018, CR-019, CR-047

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.12 Dettaglio attività - BuddyKids test

| Route /activity/attivita-test-buddykids | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/planner | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Dettaglio generico raggiunto sia da attività pianificata sia da ricerca; oggi sostituisce impropriamente il dettaglio prenotazione.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Contatta il gestore, Passa a NextGen |
| Collegamenti | /booking/attivita-test-buddykids (Legacy) |

### Punti di forza

CTA “Prenota ora” e “Contatta il gestore” chiare.

La pagina costituisce il punto informativo prima della conversione.

### Problemi e rischi

Cambio completo di shell e navigazione rispetto a Next Gen.

Booking successivo è anch’esso Legacy e non preserva il contesto di origine.

Il comando “Passa a NextGen” rende esplicita la frammentazione.

Manca un contratto Next Gen uniforme per contenuti, disponibilità, idoneità e CTA.

Dal Planner, il click su un elemento già prenotato dovrebbe aprire il booking, non il catalogo.

### Disposizione TO-BE

Migrare al template Dettaglio attività Next Gen, con disponibilità, selezione bambino, salvataggio e contatto contestuale.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Detail -> booking conversion | Misurare dopo instrumentazione |
| Contact rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Back-to-results success | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy exposure rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-009, CR-010, CR-011, CR-012, CR-013, CR-020, CR-008, CR-035

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.13 Dettaglio attività - Coding & Robotica Kids

| Route /activity/coding-robotica-kids | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/search | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Dettaglio informativo dell’attività raggiunto da Home, Planner o Scopri.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Contatta il gestore, Passa a NextGen |
| Collegamenti | /booking/coding-robotica-kids (Legacy) |

### Punti di forza

CTA “Prenota ora” e “Contatta il gestore” chiare.

La pagina costituisce il punto informativo prima della conversione.

### Problemi e rischi

Cambio completo di shell e navigazione rispetto a Next Gen.

Booking successivo è anch’esso Legacy e non preserva il contesto di origine.

Il comando “Passa a NextGen” rende esplicita la frammentazione.

Manca un contratto Next Gen uniforme per contenuti, disponibilità, idoneità e CTA.

### Disposizione TO-BE

Migrare al template Dettaglio attività Next Gen, con disponibilità, selezione bambino, salvataggio e contatto contestuale.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Detail -> booking conversion | Misurare dopo instrumentazione |
| Contact rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Back-to-results success | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy exposure rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-009, CR-010, CR-011, CR-012, CR-013, CR-020, CR-008

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.14 Dettaglio attività - Laboratorio Arti Creative

| Route /activity/laboratorio-arti-creative | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Dettaglio informativo dell’attività raggiunto da Home, Planner o Scopri.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Contatta il gestore, Passa a NextGen |
| Collegamenti | /booking/laboratorio-arti-creative (Legacy) |

### Punti di forza

CTA “Prenota ora” e “Contatta il gestore” chiare.

La pagina costituisce il punto informativo prima della conversione.

### Problemi e rischi

Cambio completo di shell e navigazione rispetto a Next Gen.

Booking successivo è anch’esso Legacy e non preserva il contesto di origine.

Il comando “Passa a NextGen” rende esplicita la frammentazione.

Manca un contratto Next Gen uniforme per contenuti, disponibilità, idoneità e CTA.

### Disposizione TO-BE

Migrare al template Dettaglio attività Next Gen, con disponibilità, selezione bambino, salvataggio e contatto contestuale.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Detail -> booking conversion | Misurare dopo instrumentazione |
| Contact rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Back-to-results success | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy exposure rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-009, CR-010, CR-011, CR-012, CR-013, CR-020, CR-008

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.15 Dettaglio attività - Soccer Academy Estate

| Route /activity/soccer-academy-estate | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Dettaglio informativo dell’attività raggiunto da Home, Planner o Scopri.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Contatta il gestore, Passa a NextGen |
| Collegamenti | /booking/soccer-academy-estate (Legacy) |

### Punti di forza

CTA “Prenota ora” e “Contatta il gestore” chiare.

La pagina costituisce il punto informativo prima della conversione.

### Problemi e rischi

Cambio completo di shell e navigazione rispetto a Next Gen.

Booking successivo è anch’esso Legacy e non preserva il contesto di origine.

Il comando “Passa a NextGen” rende esplicita la frammentazione.

Manca un contratto Next Gen uniforme per contenuti, disponibilità, idoneità e CTA.

### Disposizione TO-BE

Migrare al template Dettaglio attività Next Gen, con disponibilità, selezione bambino, salvataggio e contatto contestuale.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Detail -> booking conversion | Misurare dopo instrumentazione |
| Contact rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Back-to-results success | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy exposure rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-009, CR-010, CR-011, CR-012, CR-013, CR-020, CR-008

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.16 Dettaglio attività - Summer Camp Acquatico

| Route /activity/summer-camp-acquatico | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Dettaglio informativo dell’attività raggiunto da Home, Planner o Scopri.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Contatta il gestore, Passa a NextGen |
| Collegamenti | /booking/summer-camp-acquatico (Legacy) |

### Punti di forza

CTA “Prenota ora” e “Contatta il gestore” chiare.

La pagina costituisce il punto informativo prima della conversione.

### Problemi e rischi

Cambio completo di shell e navigazione rispetto a Next Gen.

Booking successivo è anch’esso Legacy e non preserva il contesto di origine.

Il comando “Passa a NextGen” rende esplicita la frammentazione.

Manca un contratto Next Gen uniforme per contenuti, disponibilità, idoneità e CTA.

### Disposizione TO-BE

Migrare al template Dettaglio attività Next Gen, con disponibilità, selezione bambino, salvataggio e contatto contestuale.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Detail -> booking conversion | Misurare dopo instrumentazione |
| Contact rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Back-to-results success | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy exposure rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-009, CR-010, CR-011, CR-012, CR-013, CR-020, CR-008

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.17 Dettaglio attività - Summer Music Camp

| Route /activity/summer-music-camp | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/search | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Dettaglio informativo dell’attività raggiunto da Home, Planner o Scopri.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Contatta il gestore, Passa a NextGen |
| Collegamenti | /booking/summer-music-camp (Legacy) |

### Punti di forza

CTA “Prenota ora” e “Contatta il gestore” chiare.

La pagina costituisce il punto informativo prima della conversione.

### Problemi e rischi

Cambio completo di shell e navigazione rispetto a Next Gen.

Booking successivo è anch’esso Legacy e non preserva il contesto di origine.

Il comando “Passa a NextGen” rende esplicita la frammentazione.

Manca un contratto Next Gen uniforme per contenuti, disponibilità, idoneità e CTA.

### Disposizione TO-BE

Migrare al template Dettaglio attività Next Gen, con disponibilità, selezione bambino, salvataggio e contatto contestuale.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Detail -> booking conversion | Misurare dopo instrumentazione |
| Contact rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Back-to-results success | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy exposure rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-009, CR-010, CR-011, CR-012, CR-013, CR-020, CR-008

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.18 Dettaglio attività - Test centro estivo

| Route /activity/test | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/search | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Dettaglio di attività test esposta nel catalogo applicativo.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Apri la copertina a schermo intero, Contatta il gestore, Apri foto 1 a schermo intero, Apri foto 2 a schermo intero, Passa a NextGen |
| Collegamenti | /booking/test (Legacy) |

### Punti di forza

CTA “Prenota ora” e “Contatta il gestore” chiare.

La pagina costituisce il punto informativo prima della conversione.

### Problemi e rischi

Cambio completo di shell e navigazione rispetto a Next Gen.

Booking successivo è anch’esso Legacy e non preserva il contesto di origine.

Il comando “Passa a NextGen” rende esplicita la frammentazione.

Manca un contratto Next Gen uniforme per contenuti, disponibilità, idoneità e CTA.

Dati test visibili nella journey utente: rischio reputazionale, analytics contaminati e conversioni non valide.

### Disposizione TO-BE

Migrare al template Dettaglio attività Next Gen, con disponibilità, selezione bambino, salvataggio e contatto contestuale.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Detail -> booking conversion | Misurare dopo instrumentazione |
| Contact rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Back-to-results success | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy exposure rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-009, CR-010, CR-011, CR-012, CR-013, CR-020, CR-008, CR-047, CR-048

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.19 Dettaglio attività - Auto test 1784107753260

| Route /activity/test-attivita-auto-1784107753260 | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/search | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Dettaglio di attività test esposta nel catalogo applicativo.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Contatta il gestore, Passa a NextGen |
| Collegamenti | /booking/test-attivita-auto-1784107753260 (Legacy) |

### Punti di forza

CTA “Prenota ora” e “Contatta il gestore” chiare.

La pagina costituisce il punto informativo prima della conversione.

### Problemi e rischi

Cambio completo di shell e navigazione rispetto a Next Gen.

Booking successivo è anch’esso Legacy e non preserva il contesto di origine.

Il comando “Passa a NextGen” rende esplicita la frammentazione.

Manca un contratto Next Gen uniforme per contenuti, disponibilità, idoneità e CTA.

Dati test visibili nella journey utente: rischio reputazionale, analytics contaminati e conversioni non valide.

### Disposizione TO-BE

Migrare al template Dettaglio attività Next Gen, con disponibilità, selezione bambino, salvataggio e contatto contestuale.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Detail -> booking conversion | Misurare dopo instrumentazione |
| Contact rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Back-to-results success | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy exposure rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-009, CR-010, CR-011, CR-012, CR-013, CR-020, CR-008, CR-047, CR-048

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.20 Dettaglio attività - Auto test 1784108193968

| Route /activity/test-attivita-auto-1784108193968 | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/search | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Dettaglio di attività test esposta nel catalogo applicativo.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Contatta il gestore, Passa a NextGen |
| Collegamenti | /booking/test-attivita-auto-1784108193968 (Legacy) |

### Punti di forza

CTA “Prenota ora” e “Contatta il gestore” chiare.

La pagina costituisce il punto informativo prima della conversione.

### Problemi e rischi

Cambio completo di shell e navigazione rispetto a Next Gen.

Booking successivo è anch’esso Legacy e non preserva il contesto di origine.

Il comando “Passa a NextGen” rende esplicita la frammentazione.

Manca un contratto Next Gen uniforme per contenuti, disponibilità, idoneità e CTA.

Dati test visibili nella journey utente: rischio reputazionale, analytics contaminati e conversioni non valide.

### Disposizione TO-BE

Migrare al template Dettaglio attività Next Gen, con disponibilità, selezione bambino, salvataggio e contatto contestuale.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Detail -> booking conversion | Misurare dopo instrumentazione |
| Contact rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Back-to-results success | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy exposure rate | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-009, CR-010, CR-011, CR-012, CR-013, CR-020, CR-008, CR-047, CR-048

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.21 Preferiti Legacy

| Route /preferiti | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Elenco di attività salvate.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Passa a NextGen |
| Collegamenti | /activity/attivita-test-buddykids (Legacy), / (Legacy), /search (Legacy), /groups (Legacy), /calendar (Legacy), /profile (Legacy) |

### Punti di forza

Rende recuperabili le opportunità salvate.

### Problemi e rischi

Intera shell Legacy con Home/Cerca/Gruppi/Calendario/Profilo Legacy.

Il dettaglio salvato apre ancora una pagina Legacy.

La collocazione sotto Profilo non riflette la natura di discovery.

### Disposizione TO-BE

Scopri > Salvati, stessa card e stesso stato del catalogo Next Gen.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Saved list opens | Misurare dopo instrumentazione |
| Save-to-detail CTR | Misurare dopo instrumentazione |
| Save-to-booking conversion | Misurare dopo instrumentazione |
| Legacy navigation exposure | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-019, CR-038, CR-008

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.22 Prenotazioni Legacy

| Route /prenotazioni | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Elenco e analisi di prenotazioni per copertura, periodo, figlio, attività, centro, stato e prezzo.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Elenco, Copertura, CalendarioPresto, Settimana, Mese, Figlio, Attività ... |
| Collegamenti | / (Legacy), /activity/attivita-test-buddykids (Legacy), /search (Legacy), /groups (Legacy), /calendar (Legacy), /profile (Legacy) |

### Punti di forza

Ricchezza di filtri e viste operative.

Presenza di contatto gestore e collegamento al Planner.

### Problemi e rischi

È una pagina critica ancora interamente Legacy.

Il link “vai al Planner” punta alla root Legacy.

Il dettaglio porta alla scheda attività, non a un dettaglio prenotazione.

Compare sia nella navigazione primaria sia nel Profilo.

### Disposizione TO-BE

Top-level “Le mie attività” con lista prenotazioni e dettaglio booking Next Gen; Planner e richieste come azioni contestuali.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Booking list task success | Misurare dopo instrumentazione |
| Time to locate booking | Misurare dopo instrumentazione |
| Self-service completion | Misurare dopo instrumentazione |
| Wrong-detail navigation | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-002, CR-034, CR-035, CR-037, CR-008

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.23 Presenze Legacy

| Route /presenze | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Storico di presenze, ritardi e assenze.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Passa a NextGen |
| Collegamenti | / (Legacy), /search (Legacy), /groups (Legacy), /calendar (Legacy), /profile (Legacy) |

### Punti di forza

Capability operativa importante per famiglie e centri.

### Problemi e rischi

Pagina minima e isolata dal booking.

Navigazione interamente Legacy.

Non risultano filtri, dettaglio o correzione nell’inventario.

### Disposizione TO-BE

Sotto “Le mie attività”, collegata alla prenotazione e al bambino, con workflow di correzione.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Attendance lookup success | Misurare dopo instrumentazione |
| Correction request rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Resolution time | Misurare dopo instrumentazione |
| Unmatched attendance records | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-036, CR-037, CR-008

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.24 Preferenze Legacy

| Route /profile/preferenze | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/impostazioni | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Configurazione lingua e tema; presumibilmente notifiche.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Italiano, English, Chiaro, Scuro, Passa a NextGen |
| Collegamenti | / (Legacy), /search (Legacy), /groups (Legacy), /calendar (Legacy), /profile (Legacy) |

### Punti di forza

Controlli lingua e tema espliciti.

### Problemi e rischi

Shell Legacy per una funzione core.

Le notifiche sono annunciate nell’hub ma non emergono dai controlli osservati.

Manca un salvataggio/feedback esplicito nell’inventario.

### Disposizione TO-BE

Impostazioni Next Gen con lingua, tema e notifiche, salvataggio coerente e preview.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Preference save success | Misurare dopo instrumentazione |
| Language switch success | Misurare dopo instrumentazione |
| Theme persistence | Misurare dopo instrumentazione |
| Notification preference completion | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-039, CR-031, CR-008

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.25 Privacy e account Legacy

| Route /profile/privacy | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/impostazioni | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Gestione consensi e azioni di disattivazione/cancellazione account.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Disattiva account temporaneamente, Richiedi cancellazione account, Passa a NextGen |
| Collegamenti | / (Legacy), /search (Legacy), /groups (Legacy), /calendar (Legacy), /profile (Legacy) |

### Punti di forza

Distingue disattivazione temporanea e cancellazione.

### Problemi e rischi

Azioni ad alto rischio nella shell Legacy.

Non sono espliciti conferma forte, tempi, retention e possibilità di annullamento.

La cancellazione necessita un processo di stato, non un singolo pulsante.

### Disposizione TO-BE

Journey Next Gen conforme a policy: informativa, conferma forte, cooling-off, stato e audit.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Privacy task success | Misurare dopo instrumentazione |
| Deletion request completion | Misurare dopo instrumentazione |
| Cancellation during cooling-off | Misurare dopo instrumentazione |
| Support contacts | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-041, CR-040, CR-046, CR-047

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.26 Sicurezza Legacy

| Route /profile/sicurezza | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/impostazioni | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Aggiornamento password e accesso rapido.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Aggiorna password, Passa a NextGen |
| Collegamenti | / (Legacy), /search (Legacy), /groups (Legacy), /calendar (Legacy), /profile (Legacy) |

### Punti di forza

Task principale immediatamente identificabile.

### Problemi e rischi

Cambio shell su un task sensibile.

Non risultano gestione sessioni, feedback di sicurezza o recovery.

L’esito deve essere verificabile e comunicato.

### Disposizione TO-BE

Sicurezza Next Gen con re-authentication, password policy, esito e gestione sessioni compatibile con il perimetro MVP.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Password update success | Misurare dopo instrumentazione |
| Security error rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Recovery completion | Misurare dopo instrumentazione |
| Session revocation success | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-040, CR-046, CR-047

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

5.27 Richieste Legacy

| Route /richieste | Generazione Legacy richiamata | Richiamata da https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile | Target Keep / migrate / merge secondo CR |
| --- | --- | --- | --- |

### Ruolo e responsabilità osservata

Elenco dei messaggi ai centri e delle risposte ricevute.

| Evidenza | Dettaglio |
| --- | --- |
| CTA / controlli | Indietro, Passa a NextGen |
| Collegamenti | /activity/attivita-test-buddykids (Legacy), / (Legacy), /search (Legacy), /groups (Legacy), /calendar (Legacy), /profile (Legacy) |

### Punti di forza

Rende visibile una relazione operativa con il centro.

### Problemi e rischi

Processo operativo collocato nel Profilo.

Shell Legacy e ritorno al dettaglio attività Legacy.

Non sono osservabili thread, stato o contesto booking.

### Disposizione TO-BE

Inbox in “Le mie attività”, con thread contestuale a attività o prenotazione.

| KPI pagina | Uso |
| --- | --- |
| Open request rate | Misurare dopo instrumentazione |
| Time to first response | Misurare dopo instrumentazione |
| Request resolution | Misurare dopo instrumentazione |
| Requests without context | Misurare dopo instrumentazione |

Change Request correlate: CR-020, CR-037, CR-008

Fonte: crawl applicativo mobile-chrome del 16/07/2026. Valutazione strutturale e di processo.

6. Process Architecture

Dieci journey principali con AS-IS, TO-BE, frizioni e controlli

Le journey sono disegnate per obiettivo utente. Il TO-BE non introduce necessariamente nuove feature: ridefinisce ownership, sequenza, stato e responsabilità tecnica. Ogni journey è collegata a business rule, KPI e Change Request.

6.1 J01 - Coprire una settimana: ricerca e prenotazione

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Obiettivo | Trovare e prenotare un’attività compatibile partendo da una settimana scoperta. |
| Trigger | Settimana non coperta o parzialmente coperta nel Planner. |
| Change Request | CR-006, CR-009, CR-011, CR-012, CR-013, CR-014, CR-015, CR-016 |

### Frizioni AS-IS

Perdita di weekId/childId

Cambio shell e navigazione

Ritorno al Planner non deterministico

Impossibilità di misurare una funnel unica

### Business rule principali

BR-J01-01 La ricerca aperta dal Planner deve ricevere weekId e childId quando disponibili.

BR-J01-02 I risultati devono escludere incompatibilità bloccanti e spiegare quelle non bloccanti.

BR-J01-03 La disponibilità deve essere verificata prima della conferma.

BR-J01-04 Una prenotazione confermata deve aggiornare il Planner in modo idempotente.

BR-J01-05 L’utente deve poter tornare ai risultati senza perdere filtri e posizione.

### KPI journey

Conversione Planner -> prenotazione

Tempo per coprire una settimana

Drop-off per step

Legacy exposure rate

6.2 J02 - Scoprire, confrontare e salvare attività

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Obiettivo | Esplorare opportunità da Home o Scopri, confrontarle e salvarle. |
| Trigger | Bisogno esplorativo, suggerimento Home o ricerca libera. |
| Change Request | CR-009, CR-010, CR-017, CR-018, CR-019, CR-043, CR-047 |

### Frizioni AS-IS

Dettaglio e preferiti fuori shell

Gerarchia informativa variabile

Back non garantisce stato

Test data visibili nei risultati

### Business rule principali

BR-J02-01 Lista e mappa devono condividere filtri e ordinamento.

BR-J02-02 Il salvataggio deve essere disponibile da card e dettaglio con stato sincronizzato.

BR-J02-03 Il risultato deve distinguere match, disponibilità e prezzo.

BR-J02-04 Dati test non devono essere visibili in ambienti non di test.

BR-J02-05 Il back deve ripristinare scroll e filtri.

### KPI journey

CTR risultato -> dettaglio

Save rate

Ritorno ai risultati senza reset

Zero test data in produzione

6.3 J03 - Gestire copertura e viste del Planner

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Obiettivo | Visualizzare e modificare la copertura familiare per settimana, mese e bambino. |
| Trigger | Controllo pianificazione o necessità di colmare gap. |
| Change Request | CR-005, CR-021, CR-022, CR-023, CR-026, CR-035 |

### Frizioni AS-IS

Modi e responsabilità non espliciti

Calendario sembra pagina distinta

Dettaglio pianificato apre catalogo

CTA multiple con pari peso

### Business rule principali

BR-J03-01 Organizzazione e Calendario sono viste dello stesso stato Planner.

BR-J03-02 Ogni slot deve avere stato scoperto, parziale o coperto.

BR-J03-03 Il dettaglio di un elemento pianificato apre prima la prenotazione, poi l’attività.

BR-J03-04 Il Planner deve mostrare una CTA primaria coerente con lo stato.

BR-J03-05 I filtri di vista non modificano i dati, solo la rappresentazione.

### KPI journey

Planner weekly active families

Coverage completion rate

Tempo di orientamento

Backtrack tra viste

6.4 J04 - Gestire il ciclo di vita della prenotazione

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Obiettivo | Consultare, filtrare e gestire ciò che è stato acquistato. |
| Trigger | Conferma, modifica, necessità informativa o contatto gestore. |
| Change Request | CR-002, CR-034, CR-035, CR-037, CR-044, CR-045 |

### Frizioni AS-IS

Sezione nel profilo e nella nav

Dettaglio attività sostituisce dettaglio booking

Link Planner punta a root Legacy

Shell e filtri incoerenti

### Business rule principali

BR-J04-01 La prenotazione è l’oggetto primario post-acquisto.

BR-J04-02 Le azioni dipendono dallo stato e dalle policy del gestore.

BR-J04-03 Ogni booking deve mostrare bambini, periodo, prezzo, centro e stato.

BR-J04-04 I cambi di stato devono aggiornare Planner e notifiche.

BR-J04-05 Il contatto gestore deve mantenere il riferimento alla prenotazione.

### KPI journey

Self-service completion

Contatti supporto per booking

Tempo per trovare una prenotazione

Booking detail success rate

6.5 J05 - Consultare e correggere le presenze

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Obiettivo | Vedere presenze, ritardi e assenze per bambino e attività. |
| Trigger | Verifica giornaliera, contestazione o storico. |
| Change Request | CR-036, CR-037, CR-044, CR-045 |

### Frizioni AS-IS

Presenze scollegate dalla prenotazione

Pagina Legacy minima

Nessun percorso di correzione esplicito

Ownership informativa ambiguo

### Business rule principali

BR-J05-01 Ogni presenza è riferita a booking, data e bambino.

BR-J05-02 Le correzioni devono generare una richiesta tracciata.

BR-J05-03 Lo storico deve essere filtrabile per bambino e periodo.

BR-J05-04 Stati ammessi: presente, assente, ritardo, uscita anticipata, da verificare.

### KPI journey

Consultazione presenze

Richieste correzione risolte

Tempo medio di risoluzione

Errori di attribuzione

6.6 J06 - Creare e gestire la famiglia condivisa

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Obiettivo | Creare il nucleo, aggiungere bambini e coinvolgere un altro adulto. |
| Trigger | Prima configurazione o necessità di collaborazione. |
| Change Request | CR-003, CR-027, CR-028, CR-044, CR-046 |

### Frizioni AS-IS

Route sotto Planner, ingresso da Profilo

Nessun modello ruoli esplicito

Creazione e join senza stato lifecycle

Doppia collocazione concettuale

### Business rule principali

BR-J06-01 Un utente può appartenere a uno o più nuclei solo se previsto dal modello.

BR-J06-02 L’invito deve avere scadenza, revoca e stato.

BR-J06-03 I ruoli minimi sono owner e membro adulto.

BR-J06-04 Le modifiche critiche devono essere auditabili.

BR-J06-05 La visibilità sui bambini dipende dalla membership attiva.

### KPI journey

Household setup completion

Invite acceptance rate

Tempo di configurazione

Famiglie con almeno due adulti

6.7 J07 - Configurare indirizzi e promemoria logistici

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Obiettivo | Definire punti di partenza e ricevere avvisi utili per arrivare in tempo. |
| Trigger | Nuova famiglia, nuova prenotazione o modifica logistica. |
| Change Request | CR-029, CR-030, CR-031, CR-039, CR-044 |

### Frizioni AS-IS

Dati logistici sotto route Planner

Regole non esplicite

Promemoria presentato come anteprima

Nessun fallback su travel time

### Business rule principali

BR-J07-01 Un indirizzo può essere casa, lavoro o personalizzato.

BR-J07-02 Un solo indirizzo può essere default per contesto.

BR-J07-03 Il promemoria deve dichiarare origine, evento, anticipo e canale.

BR-J07-04 Se il travel time non è disponibile, usare un anticipo configurabile.

BR-J07-05 Le notifiche devono rispettare consensi e quiet hours.

### KPI journey

Address completion

Reminder activation

On-time interaction rate

Notification opt-out

6.8 J08 - Condividere il piano con nonni o caregiver

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Obiettivo | Condividere una vista di sola lettura per settimana o mese. |
| Trigger | Necessità di coordinamento esterno al nucleo autenticato. |
| Change Request | CR-032, CR-033, CR-041, CR-044, CR-047 |

### Frizioni AS-IS

Funzione collocata in due aree

Ambito e scadenza non visibili

Rischio privacy se link non governato

Nessuna telemetria d’uso

### Business rule principali

BR-J08-01 Il link è di sola lettura e limitato al periodo scelto.

BR-J08-02 Deve avere token non prevedibile, revoca e opzionale scadenza.

BR-J08-03 Dati sensibili non necessari devono essere esclusi.

BR-J08-04 La rigenerazione invalida il link precedente.

BR-J08-05 Il proprietario vede stato e ultimo accesso aggregato.

### KPI journey

Share link creation

Link usage

Revocation success

Privacy incidents

6.9 J09 - Contattare il gestore e gestire richieste

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Obiettivo | Aprire una richiesta contestuale e seguirne la risposta. |
| Trigger | Domanda pre-booking, problema booking o correzione presenza. |
| Change Request | CR-020, CR-037, CR-044, CR-045 |

### Frizioni AS-IS

Richieste separate dal contesto

Mancanza di thread/stati osservabili

Ingresso da più punti senza taxonomy

Ritorno in Legacy

### Business rule principali

BR-J09-01 Ogni richiesta ha tipo, oggetto correlato e stato.

BR-J09-02 Le richieste pre-booking riferiscono l’attività; post-booking la prenotazione.

BR-J09-03 Stati: aperta, risposta ricevuta, in attesa utente, chiusa.

BR-J09-04 Le notifiche devono aprire direttamente il thread.

### KPI journey

Time to first response

Open request rate

Resolution time

Requests without context

6.10 J10 - Gestire account, preferenze, privacy e feedback

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Obiettivo | Configurare l’esperienza e governare sicurezza, consensi e segnalazioni. |
| Trigger | Aggiornamento profilo, password, preferenze, privacy o invio issue. |
| Change Request | CR-004, CR-039, CR-040, CR-041, CR-042, CR-046, CR-047 |

### Frizioni AS-IS

Tre pagine core ancora Legacy

Azioni account ad alto rischio senza journey evidente

Feedback beta mescolato al profilo

Doppia shell

### Business rule principali

BR-J10-01 Le azioni distruttive richiedono conferma forte e informativa.

BR-J10-02 La cancellazione segue uno stato e una retention policy.

BR-J10-03 Preferenze lingua/tema/notifiche sono centralizzate.

BR-J10-04 Le segnalazioni hanno categoria, severità e stato.

BR-J10-05 Le pagine di sicurezza non devono dipendere dalla shell Legacy.

### KPI journey

Settings task success

Password update success

Account action abandonment

Issue resolution SLA

7. Business Rules Catalog

Regole funzionali e di controllo per processo

Il catalogo comprende 58 regole specifiche di journey e 10 regole trasversali. Ogni regola è classificata per vincolo e owner, così da poter essere trasformata in acceptance criteria e test automatici.

Lettura del catalogo

Le regole Must sono condizioni di rilascio. Le regole Should possono essere differite solo con DDL e rischio accettato. L’owner indicato è responsabile della validazione, non necessariamente dell’implementazione.

| ID | Journey | Regola | Vincolo | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-J01-01 | J01 | La ricerca aperta dal Planner deve ricevere weekId e childId quando disponibili. | Must | Product + IT |
| BR-J01-02 | J01 | I risultati devono escludere incompatibilità bloccanti e spiegare quelle non bloccanti. | Must | Product + IT |
| BR-J01-03 | J01 | La disponibilità deve essere verificata prima della conferma. | Must | Product + IT |
| BR-J01-04 | J01 | Una prenotazione confermata deve aggiornare il Planner in modo idempotente. | Must | Product + IT |
| BR-J01-05 | J01 | L’utente deve poter tornare ai risultati senza perdere filtri e posizione. | Must | Product + IT |
| BR-J02-01 | J02 | Lista e mappa devono condividere filtri e ordinamento. | Must | Product + IT |
| BR-J02-02 | J02 | Il salvataggio deve essere disponibile da card e dettaglio con stato sincronizzato. | Must | Product + IT |
| BR-J02-03 | J02 | Il risultato deve distinguere match, disponibilità e prezzo. | Must | Product + IT |
| BR-J02-04 | J02 | Dati test non devono essere visibili in ambienti non di test. | Must | Product + IT |
| BR-J02-05 | J02 | Il back deve ripristinare scroll e filtri. | Must | Product + IT |
| BR-J03-01 | J03 | Organizzazione e Calendario sono viste dello stesso stato Planner. | Must | Product + IT |
| BR-J03-02 | J03 | Ogni slot deve avere stato scoperto, parziale o coperto. | Must | Product + IT |
| BR-J03-03 | J03 | Il dettaglio di un elemento pianificato apre prima la prenotazione, poi l’attività. | Must | Product + IT |
| BR-J03-04 | J03 | Il Planner deve mostrare una CTA primaria coerente con lo stato. | Must | Product + IT |
| BR-J03-05 | J03 | I filtri di vista non modificano i dati, solo la rappresentazione. | Must | Product + IT |
| BR-J04-01 | J04 | La prenotazione è l’oggetto primario post-acquisto. | Must | Product + IT |
| BR-J04-02 | J04 | Le azioni dipendono dallo stato e dalle policy del gestore. | Must | Product + IT |
| BR-J04-03 | J04 | Ogni booking deve mostrare bambini, periodo, prezzo, centro e stato. | Must | Product + IT |
| BR-J04-04 | J04 | I cambi di stato devono aggiornare Planner e notifiche. | Must | Product + IT |
| BR-J04-05 | J04 | Il contatto gestore deve mantenere il riferimento alla prenotazione. | Must | Product + IT |
| BR-J05-01 | J05 | Ogni presenza è riferita a booking, data e bambino. | Must | Product + IT |
| BR-J05-02 | J05 | Le correzioni devono generare una richiesta tracciata. | Must | Product + IT |
| BR-J05-03 | J05 | Lo storico deve essere filtrabile per bambino e periodo. | Must | Product + IT |
| BR-J05-04 | J05 | Stati ammessi: presente, assente, ritardo, uscita anticipata, da verificare. | Must | Product + IT |
| BR-J06-01 | J06 | Un utente può appartenere a uno o più nuclei solo se previsto dal modello. | Must | Product + IT |
| BR-J06-02 | J06 | L’invito deve avere scadenza, revoca e stato. | Must | Product + IT |
| BR-J06-03 | J06 | I ruoli minimi sono owner e membro adulto. | Must | Product + IT |
| BR-J06-04 | J06 | Le modifiche critiche devono essere auditabili. | Must | Product + IT |
| BR-J06-05 | J06 | La visibilità sui bambini dipende dalla membership attiva. | Must | Product + IT |
| BR-J07-01 | J07 | Un indirizzo può essere casa, lavoro o personalizzato. | Must | Product + IT |
| BR-J07-02 | J07 | Un solo indirizzo può essere default per contesto. | Must | Product + IT |
| BR-J07-03 | J07 | Il promemoria deve dichiarare origine, evento, anticipo e canale. | Must | Product + IT |
| BR-J07-04 | J07 | Se il travel time non è disponibile, usare un anticipo configurabile. | Must | Product + IT |
| BR-J07-05 | J07 | Le notifiche devono rispettare consensi e quiet hours. | Must | Product + IT |
| BR-J08-01 | J08 | Il link è di sola lettura e limitato al periodo scelto. | Must | Product + IT |
| BR-J08-02 | J08 | Deve avere token non prevedibile, revoca e opzionale scadenza. | Must | Product + IT |
| BR-J08-03 | J08 | Dati sensibili non necessari devono essere esclusi. | Must | Product + IT |
| BR-J08-04 | J08 | La rigenerazione invalida il link precedente. | Must | Product + IT |
| BR-J08-05 | J08 | Il proprietario vede stato e ultimo accesso aggregato. | Must | Product + IT |
| BR-J09-01 | J09 | Ogni richiesta ha tipo, oggetto correlato e stato. | Must | Product + IT |
| BR-J09-02 | J09 | Le richieste pre-booking riferiscono l’attività; post-booking la prenotazione. | Must | Product + IT |
| BR-J09-03 | J09 | Stati: aperta, risposta ricevuta, in attesa utente, chiusa. | Must | Product + IT |
| BR-J09-04 | J09 | Le notifiche devono aprire direttamente il thread. | Must | Product + IT |
| BR-J10-01 | J10 | Le azioni distruttive richiedono conferma forte e informativa. | Must | Product + IT |
| BR-J10-02 | J10 | La cancellazione segue uno stato e una retention policy. | Must | Product + IT |
| BR-J10-03 | J10 | Preferenze lingua/tema/notifiche sono centralizzate. | Must | Product + IT |
| BR-J10-04 | J10 | Le segnalazioni hanno categoria, severità e stato. | Must | Product + IT |
| BR-J10-05 | J10 | Le pagine di sicurezza non devono dipendere dalla shell Legacy. | Must | Product + IT |
| BR-X-01 | Cross | Ogni route target deve essere accessibile con deep link e autorizzazione coerente. | Must | IT |
| BR-X-02 | Cross | Le azioni idempotenti non devono generare duplicati in caso di retry. | Must | Backend |
| BR-X-03 | Cross | Ogni errore deve avere codice tecnico, messaggio utente e correlationId. | Must | IT/QA |
| BR-X-04 | Cross | Le CTA non disponibili devono spiegare il requisito mancante. | Should | UX/Product |
| BR-X-05 | Cross | Le entità test sono escluse dalle coorti reali e dagli analytics business. | Must | Data/Platform |
| BR-X-06 | Cross | Ogni cambio di stato critico genera audit trail con attore e timestamp. | Must | Backend/Security |
| BR-X-07 | Cross | I dati personali condivisi devono rispettare minimizzazione e scope. | Must | Legal/Security |
| BR-X-08 | Cross | Il context object deve essere versionato e retrocompatibile durante la migrazione. | Must | Frontend/Backend |
| BR-X-09 | Cross | Il browser back deve ripristinare stato e non avviare nuove transazioni. | Should | Frontend |
| BR-X-10 | Cross | Le pagine devono esporre una sola primary CTA per stato. | Should | UX |
| BR-J11-01 | J11 | Una segnalazione di centro non iscritto deve generare un CenterLead e non una scheda attività pubblica o prenotabile. | Must | Product + Partner Ops + IT |
| BR-J11-02 | J11 | Il lead deve conservare il contesto di domanda: route sorgente, località, periodo/settimana, filtri e fascia d’età quando disponibili. | Must | Product + Data |
| BR-J11-03 | J11 | Prima dell’outreach il sistema o l’Admin deve verificare duplicati su nome, indirizzo, dominio e contatti disponibili. | Must | Admin Ops + Backend |
| BR-J11-04 | J11 | L’eventuale invito deve usare un token tracciabile, revocabile e con scadenza; il centro deve completare registrazione, verifica e pubblicazione prima di essere visibile come offerta. | Must | Security + Partner + IT |
| BR-J11-05 | J11 | La raccolta e l’uso di contatti di terzi devono essere minimizzati e sottoposti a verifica Legal/Privacy prima del pilot. | Must | Legal + Product |
| BR-J12-01 | J12 | La floating CTA deve essere governata da feature flag/coorte beta e non deve diventare una dipendenza permanente della navigazione primaria. | Must | Product + Frontend |
| BR-J12-02 | J12 | Ogni feedback deve acquisire automaticamente route, timestamp, versione applicativa e context object disponibile, senza precompilare dati sensibili nel testo libero. | Must | Product + Data + Security |
| BR-J12-03 | J12 | Il feedback deve essere classificabile almeno come bug, contenuto/dato, difficoltà di utilizzo o proposta; ogni item deve avere stato di triage e owner. | Must | Product Ops + Admin |
| BR-J12-04 | J12 | La CTA beta non sostituisce i canali operativi per richieste su prenotazioni, pagamenti o sicurezza; tali casi devono essere instradati al workflow appropriato. | Must | Product + Support |
| BR-J12-05 | J12 | La misurazione deve distinguere apertura CTA, invio, feedback azionabile, duplicato, preso in carico e risolto. | Should | Product + Data |
| BR-J11-06 | J11 | La sola segnalazione non genera sconto o credito; il reward richiede Partner approvato, attività pubblicata e primo booking confermato con il centro referral. | Must | Product + Growth + Finance |
| BR-J11-07 | J11 | Il reward Genitore proposto è 10% fino a 25 euro sul primo booking con il centro, one-shot, scadenza 6 mesi e non cumulabile salvo regola esplicita. | Proposed | Business + Product |
| BR-J11-08 | J11 | L’attribution economica è assegnata al primo suggerimento qualificato precedente a registrazione o claim; duplicati restano DemandContext senza reward multipli. | Must | Growth + Admin Ops + IT |
| BR-J11-09 | J11 | Il Genitore può seguire gli stati ricevuto, qualificato, invitato, onboarding, attivo e reward earned/redeemed senza vedere dati riservati del Partner. | Should | Product + UX |
| BR-J11-10 | J11 | Il Partner referral accede a 3% anziché 5% per 50 booking o 12 mesi solo se mantiene profilo ≥90%, SLA ≥80%, disponibilità fresca ≥90% e cancellazioni <5%. | Proposed | Business + Partner Ops |
| BR-J11-11 | J11 | Self-referral, relazioni tra referrer e organizzazione, duplicati e pattern anomali devono poter sospendere attribution, reward o incentivo. | Must | Risk + Admin Ops |
| BR-J11-12 | J11 | Regole, soglie, budget, durata e versioni del programma sono configurabili e auditabili; nessun trattamento economico è hardcoded nella UI. | Must | Admin + Finance + IT |
| BR-J11-13 | J11 | Nel beta senza checkout reale, reward e commissioni possono essere calcolati in shadow mode o applicati manualmente, mantenendo eligibility e audit. | Should | Product + Finance + Admin Ops |

8. Information Architecture TO-BE

Struttura proposta e motivazioni

## 8.1 Navigazione primaria proposta

| Voce | Domanda utente | Contenuto |
| --- | --- | --- |
| Home | Cosa richiede attenzione oggi? | Riepilogo, suggerimenti, next best action. |
| Planner | Come è organizzata la famiglia? | Copertura, calendario, viste, budget/gruppi. |
| Scopri | Cosa posso trovare e salvare? | Ricerca, mappa, filtri, salvati, dettaglio. |
| Le mie attività | Cosa ho acquistato e cosa devo gestire? | Prenotazioni, presenze, richieste. |
| Profilo | Come configuro account e applicazione? | Identità, preferenze, sicurezza, privacy, feedback. |

## 8.2 Motivazioni

Riduce le cinque principali ambiguità di ownership osservate.

Mantiene entro cinque voci la navigazione mobile primaria.

Separa chiaramente pre-acquisto, pianificazione e post-acquisto.

Consente a Famiglia di rimanere una capability trasversale senza occupare una tab quotidiana.

Rende ogni route compatibile con analytics, autorizzazioni e test per dominio.

## 8.3 Target route map

| AS-IS | TO-BE proposta | Trattamento |
| --- | --- | --- |
| /nextgen | /app/home | Redirect compatibile |
| /nextgen/planner | /app/planner | Owner Planner |
| /nextgen/planner?mode=calendario | /app/planner?view=calendar | Stesso stato |
| /nextgen/search | /app/discover | Owner Scopri |
| /activity/:slug | /app/discover/activity/:slug | Redirect e resolver |
| /booking/:slug | /app/booking/:draftId | Nuovo booking |
| /prenotazioni | /app/my-activities/bookings | Migrazione |
| /presenze | /app/my-activities/attendance | Migrazione |
| /richieste | /app/my-activities/requests | Migrazione |
| /preferiti | /app/discover/saved | Migrazione |
| /nextgen/profile | /app/profile | Refocus |
| /nextgen/profile/famiglia | /app/family | Nuovo dominio |
| /nextgen/planner/indirizzi | /app/family/addresses | Migrazione |
| /nextgen/planner/promemoria | /app/family/reminders | Migrazione |
| /profile/preferenze | /app/profile/preferences | Migrazione |
| /profile/privacy | /app/profile/privacy | Migrazione |
| /profile/sicurezza | /app/profile/security | Migrazione |

9. Domain Model e ownership dei dati

Il modello separa aggregate e responsabilità. Il Planner non possiede attività o prenotazioni: conserva riferimenti e stato di copertura. Il Booking possiede lo stato contrattuale. Famiglia possiede membership, bambini e logistica.

## 9.1 Aggregate roots e owner

| Aggregate | Entità | Owner logico |
| --- | --- | --- |
| Famiglia | Household, Membership, Bambino, Indirizzo | Family service / domain |
| Planner | Periodo, Coverage Slot, riferimenti a booking | Planner service / domain |
| Catalogo | Provider, Attività, Disponibilità | Discovery/Catalog service |
| Booking | Prenotazione, Partecipante, pagamento/stato | Booking service |
| Operations | Presenza, Richiesta/Thread | Operations/Communication |
| Engagement | Preferito, Promemoria, Share link, Notifica | Cross-domain services |
| Account | Utente, Preferenze, Consensi, Segnalazione | Identity/Profile |
| Supply acquisition | CenterLead, CenterInvitation, CenterClaim, Outreach | Growth / Partner onboarding domain |
| Beta feedback | BetaFeedback, FeedbackContext, TriageStatus, Resolution | Product Operations / Support domain |

## 9.2 Stati minimi

| Oggetto | State machine |
| --- | --- |
| Booking | draft -> pending -> confirmed -> completed ¦ cancelled ¦ refunded |
| Membership invite | pending -> accepted ¦ expired ¦ revoked |
| Inquiry | open -> replied -> waiting_user -> closed |
| Share link | active -> expired ¦ revoked |
| Issue report | submitted -> triaged -> in_progress -> resolved ¦ rejected |
| Account deletion | requested -> cooling_off -> cancelled ¦ deleted |
| CenterLead | suggested -> deduplicated -> qualified -> invited/contacted -> claimed ¦ rejected ¦ expired |
| Center onboarding | claimed -> registration_in_progress -> submitted -> approved ¦ changes_requested ¦ rejected -> active |
| BetaFeedback | submitted -> triaged -> planned ¦ duplicate ¦ not_actionable -> resolved -> closed |

## 9.3 Eventi di dominio raccomandati

booking.confirmed / booking.cancelled / booking.updated

planner.coverage_changed / planner.period_shared

household.member_invited / household.member_joined

attendance.recorded / attendance.correction_requested

inquiry.created / inquiry.replied / inquiry.closed

reminder.scheduled / reminder.sent / reminder.failed

account.deletion_requested / account.deleted

10. Matrice Processi x Pagine x Responsabilità

Legenda: O = owner del processo; E = entry point; S = supporto/consultazione; X = cambio di contesto Legacy; - = non coinvolta.

Nel TO-BE ogni journey ha un solo owner.

Entry point e supporto possono essere multipli, ma non duplicano lo stato.

La colonna Legacy rappresenta debito da azzerare entro Gate C.

| Journey | Home | Planner | Scopri | Detail | Booking | Le mie attività | Famiglia | Profilo | Legacy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J01 Ricerca da settimana | E | O | S | S | S | - | S | - | X |
| J02 Discovery e salvati | E | - | O | S | - | - | - | - | X |
| J03 Copertura Planner | E | O | S | S | S | S | S | - | X |
| J04 Gestione booking | E | S | - | S | S | O | - | E | X |
| J05 Presenze | - | S | - | - | S | O | S | E | X |
| J06 Famiglia condivisa | - | S | - | - | - | - | O | E | - |
| J07 Logistica e reminder | - | S | - | - | S | - | O | E | - |
| J08 Condivisione piano | - | O | - | - | - | - | S | E | - |
| J09 Richieste | - | - | S | S | S | O | - | E | X |
| J10 Account e feedback | - | - | - | - | - | - | - | O | X |

Nota: la colonna Legacy evidenzia il problema AS-IS; nel TO-BE deve risultare “-” per tutte le journey.

## 10.1 Matrice tecnica per route owner

| Capability | Route | Dipendenza tecnica | Responsabilità |
| --- | --- | --- | --- |
| Home | /app/home | Home BFF / analytics | Nessun dato transazionale |
| Planner | /app/planner | Planner API + booking references | Coverage e viste |
| Scopri | /app/discover | Catalog/Search API | Ricerca e filtri |
| Activity Detail | /app/discover/activity/:slug | Catalog + Availability | Pre-booking |
| Booking | /app/booking/:id | Booking API | Transazione |
| Le mie attività | /app/my-activities/* | Booking/Attendance/Inquiry | Post-acquisto |
| Famiglia | /app/family/* | Household/Address/Reminder | Dati nucleo |
| Profilo | /app/profile/* | Identity/Consent/Issue | Configurazione |

11. Change Request Backlog

50 change request con priorità, dipendenze e sprint

Il backlog è ordinato per ID e strutturato per capability. La priorità esprime il rischio/valore; la taglia è indicativa e deve essere raffinata dal team tecnico. Ogni CR deve essere ulteriormente scomposta in user story e task solo dopo approvazione del relativo DDL.

| ID | Titolo | Area | Prio | Size | Owner | Dipendenze | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-001 | Definire IA e navigazione primaria TO-BE | Architecture | P0 | M | Product/UX | - | S6 |
| CR-002 | Creare macro-area “Le mie attività” | Architecture | P1 | M | Product/UX | CR-001 | S11 |
| CR-003 | Rendere Famiglia una capability autonoma | Architecture | P1 | M | Product/UX | CR-001 | S10 |
| CR-004 | Rifocalizzare Profilo su identità e configurazione | Architecture | P1 | S | Product/UX | CR-001, CR-002, CR-003 | S11 |
| CR-005 | Integrare Calendario come modalità del Planner | Planner | P1 | M | Product/Frontend | CR-001, CR-022 | S9 |
| CR-006 | Introdurre context object di journey (source, weekId, childId, filters) | Platform | P0 | M | Product/Frontend | CR-001 | S6 |
| CR-007 | Applicare una shell Next Gen unica a tutte le route target | Platform | P0 | L | Frontend | CR-001 | S6-S12 |
| CR-008 | Gestire redirect e deep link delle route Legacy | Migration | P0 | M | Frontend/Backend | CR-007 | S6-S12 |
| CR-009 | Realizzare dettaglio attività Next Gen | Discovery | P0 | L | Product/UX/Frontend | CR-007 | S7 |
| CR-010 | Definire content contract del dettaglio attività | Discovery | P0 | M | Product/Backend | - | S7 |
| CR-011 | Integrare disponibilità e capacità nel dettaglio | Booking | P0 | L | Backend/Frontend | CR-009, CR-010 | S7 |
| CR-012 | Integrare selezione bambino e verifica idoneità | Booking | P0 | M | Backend/Frontend | CR-009, CR-027 | S7-S8 |
| CR-013 | Realizzare booking flow Next Gen | Booking | P0 | XL | Product/UX/IT | CR-011, CR-012 | S8 |
| CR-014 | Realizzare conferma, riepilogo ed esito prenotazione | Booking | P0 | M | Frontend/Backend | CR-013 | S8 |
| CR-015 | Aggiornare automaticamente il Planner dopo conferma/cambio booking | Integration | P0 | L | Backend/Frontend | CR-013, CR-021 | S8-S9 |
| CR-016 | Contestualizzare Scopri quando aperto dal Planner | Discovery | P0 | M | Frontend/Backend | CR-006, CR-017 | S8 |
| CR-017 | Standardizzare filtri, ordinamento e stato lista/mappa | Discovery | P1 | M | Product/UX/Frontend | CR-006 | S7 |
| CR-018 | Ridisegnare gerarchia informativa delle card risultato | Discovery | P1 | M | UX/Frontend | CR-010 | S7 |
| CR-019 | Uniformare preferiti/salvati tra card, dettaglio e lista | Discovery | P1 | M | Frontend/Backend | CR-009 | S7 |
| CR-020 | Integrare contatto gestore/richiesta contestuale | Communication | P1 | L | Product/Backend/Frontend | CR-009, CR-037 | S11 |
| CR-021 | Formalizzare modello di copertura del Planner | Planner | P0 | L | Product/Backend | CR-006 | S9 |
| CR-022 | Unificare stato Organizzazione/Calendario | Planner | P0 | L | Frontend/Backend | CR-021 | S9 |
| CR-023 | Implementare viste settimana, mese e bambino | Planner | P1 | L | UX/Frontend | CR-022 | S9 |
| CR-024 | Chiarire responsabilità e regole della vista Budget | Planner | P2 | M | Product/Finance/IT | CR-021 | S9 |
| CR-025 | Definire collocazione e ownership dei Gruppi | Planner | P2 | M | Product/UX | CR-001 | S9 |
| CR-026 | Progettare empty state e next best action del Planner | Planner | P1 | M | UX/Frontend | CR-021 | S9 |
| CR-027 | Formalizzare domain model Famiglia/Bambino/Membership | Family | P0 | L | Product/Backend | CR-001 | S10 |
| CR-028 | Implementare inviti, ruoli, scadenza e revoca membership | Family | P1 | L | Backend/Frontend | CR-027 | S10 |
| CR-029 | Migrare gestione indirizzi in Famiglia > Logistica | Logistics | P1 | M | Frontend/Backend | CR-027 | S10 |
| CR-030 | Definire contratto travel time e fallback | Logistics | P1 | L | Backend/Integration | CR-029 | S10 |
| CR-031 | Implementare regole promemoria e quiet hours | Logistics | P1 | L | Backend/Frontend | CR-030, CR-039 | S10 |
| CR-032 | Implementare link piano read-only per periodo | Sharing | P1 | L | Backend/Frontend/Security | CR-021, CR-027 | S10 |
| CR-033 | Implementare scadenza, revoca e rigenerazione share link | Sharing | P1 | M | Backend/Security | CR-032 | S10 |
| CR-034 | Migrare elenco prenotazioni Next Gen | Operations | P0 | L | Frontend/Backend | CR-002, CR-007 | S11 |
| CR-035 | Realizzare dettaglio prenotazione Next Gen | Operations | P0 | L | Product/Frontend/Backend | CR-034 | S11 |
| CR-036 | Migrare presenze e collegarle a booking/bambino | Operations | P1 | L | Backend/Frontend | CR-035 | S11 |
| CR-037 | Migrare richieste in inbox/thread contestuale | Communication | P1 | L | Backend/Frontend | CR-020, CR-035 | S11 |
| CR-038 | Migrare Preferiti in Scopri > Salvati | Discovery | P1 | M | Frontend/Backend | CR-019 | S11 |
| CR-039 | Migrare Preferenze Next Gen | Settings | P1 | M | Frontend/Backend | CR-007 | S12 |
| CR-040 | Migrare Sicurezza Next Gen con re-auth e feedback | Security | P0 | L | Security/Backend/Frontend | CR-007 | S12 |
| CR-041 | Migrare Privacy/account lifecycle Next Gen | Privacy | P0 | L | Legal/Product/IT | CR-040 | S12 |
| CR-042 | Evolvere segnalazioni in workflow Feedback | Support | P2 | M | Product/Backend/Frontend | CR-007 | S12 |
| CR-043 | Standardizzare label, CTA e content design | UX | P1 | M | UX/Product | CR-001 | S6-S12 |
| CR-044 | Implementare tassonomia eventi analytics end-to-end | Data | P0 | L | Product/Data/Frontend | CR-006 | S6-S12 |
| CR-045 | Costruire suite Playwright per journey critiche | Quality | P0 | L | QA/Frontend | CR-013, CR-015, CR-034 | S8-S12 |
| CR-046 | Definire e verificare baseline accessibilità WCAG | Quality | P1 | L | UX/QA/Frontend | CR-007 | S6-S12 |
| CR-047 | Standardizzare performance, error handling e dati test | Quality | P0 | L | IT/QA | CR-007 | S6-S12 |
| CR-048 | Introdurre feature flag e telemetria migrazione Legacy | Migration | P0 | M | Platform/Data | CR-007, CR-044 | S6-S12 |
| CR-049 | Definire e realizzare il processo di suggerimento/invito di centri non iscritti | Supply Acquisition | P1 | L | Product/Growth/Partner Ops/IT | CR-006; Partner/Admin handbook; Legal review | Discovery S6-S7; delivery roadmap ecosistema |
| CR-050 | Industrializzare la floating CTA beta e il workflow di feedback contestuale | Beta / Feedback | P0 | M | Product/UX/Frontend/Admin Ops/Data | CR-006, CR-044, CR-042 | S6-S7 pilot; hardening S12 |
| CR-051 | Introdurre attribution, eligibility e reward per il referral di centri | Supply Acquisition | P1 | L | Product/Growth/Finance/IT | CR-049; Partner PCR-049/050; Admin ACR-044/045; Legal | Ecosystem S9-S10 |
| CR-052 | Mostrare stato referral e reward al Genitore con anti-abuso e privacy | Parent / Engagement | P1 | M | Product/UX/Frontend | CR-049, CR-051, Notification Center | Ecosystem S9-S10 |

## 11.1 Criteri comuni di accettazione delle CR

Route target e deep link documentati.

Primary CTA e stati vuoto/loading/error definiti.

Analytics events e correlationId definiti prima dello sviluppo.

Requisiti accessibilità e responsive inclusi.

Business rule e autorizzazioni tracciate.

Test unitari/integration e scenario Playwright associati.

Feature flag e piano rollback per migrazioni.

Nessun dato test nelle coorti reali.

## 11.2 Dettaglio delle CR P0

CR-001 - Definire IA e navigazione primaria TO-BE

Area: Architecture ¦ Size: M ¦ Owner: Product/UX ¦ Dipendenze: - ¦ Target: S6 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-006 - Introdurre context object di journey (source, weekId, childId, filters)

Area: Platform ¦ Size: M ¦ Owner: Product/Frontend ¦ Dipendenze: CR-001 ¦ Target: S6 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-007 - Applicare una shell Next Gen unica a tutte le route target

Area: Platform ¦ Size: L ¦ Owner: Frontend ¦ Dipendenze: CR-001 ¦ Target: S6-S12 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-008 - Gestire redirect e deep link delle route Legacy

Area: Migration ¦ Size: M ¦ Owner: Frontend/Backend ¦ Dipendenze: CR-007 ¦ Target: S6-S12 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-009 - Realizzare dettaglio attività Next Gen

Area: Discovery ¦ Size: L ¦ Owner: Product/UX/Frontend ¦ Dipendenze: CR-007 ¦ Target: S7 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-010 - Definire content contract del dettaglio attività

Area: Discovery ¦ Size: M ¦ Owner: Product/Backend ¦ Dipendenze: - ¦ Target: S7 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-011 - Integrare disponibilità e capacità nel dettaglio

Area: Booking ¦ Size: L ¦ Owner: Backend/Frontend ¦ Dipendenze: CR-009, CR-010 ¦ Target: S7 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-012 - Integrare selezione bambino e verifica idoneità

Area: Booking ¦ Size: M ¦ Owner: Backend/Frontend ¦ Dipendenze: CR-009, CR-027 ¦ Target: S7-S8 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-013 - Realizzare booking flow Next Gen

Area: Booking ¦ Size: XL ¦ Owner: Product/UX/IT ¦ Dipendenze: CR-011, CR-012 ¦ Target: S8 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-014 - Realizzare conferma, riepilogo ed esito prenotazione

Area: Booking ¦ Size: M ¦ Owner: Frontend/Backend ¦ Dipendenze: CR-013 ¦ Target: S8 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-015 - Aggiornare automaticamente il Planner dopo conferma/cambio booking

Area: Integration ¦ Size: L ¦ Owner: Backend/Frontend ¦ Dipendenze: CR-013, CR-021 ¦ Target: S8-S9 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-016 - Contestualizzare Scopri quando aperto dal Planner

Area: Discovery ¦ Size: M ¦ Owner: Frontend/Backend ¦ Dipendenze: CR-006, CR-017 ¦ Target: S8 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-021 - Formalizzare modello di copertura del Planner

Area: Planner ¦ Size: L ¦ Owner: Product/Backend ¦ Dipendenze: CR-006 ¦ Target: S9 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-022 - Unificare stato Organizzazione/Calendario

Area: Planner ¦ Size: L ¦ Owner: Frontend/Backend ¦ Dipendenze: CR-021 ¦ Target: S9 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-027 - Formalizzare domain model Famiglia/Bambino/Membership

Area: Family ¦ Size: L ¦ Owner: Product/Backend ¦ Dipendenze: CR-001 ¦ Target: S10 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-034 - Migrare elenco prenotazioni Next Gen

Area: Operations ¦ Size: L ¦ Owner: Frontend/Backend ¦ Dipendenze: CR-002, CR-007 ¦ Target: S11 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-035 - Realizzare dettaglio prenotazione Next Gen

Area: Operations ¦ Size: L ¦ Owner: Product/Frontend/Backend ¦ Dipendenze: CR-034 ¦ Target: S11 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-040 - Migrare Sicurezza Next Gen con re-auth e feedback

Area: Security ¦ Size: L ¦ Owner: Security/Backend/Frontend ¦ Dipendenze: CR-007 ¦ Target: S12 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-041 - Migrare Privacy/account lifecycle Next Gen

Area: Privacy ¦ Size: L ¦ Owner: Legal/Product/IT ¦ Dipendenze: CR-040 ¦ Target: S12 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-044 - Implementare tassonomia eventi analytics end-to-end

Area: Data ¦ Size: L ¦ Owner: Product/Data/Frontend ¦ Dipendenze: CR-006 ¦ Target: S6-S12 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-045 - Costruire suite Playwright per journey critiche

Area: Quality ¦ Size: L ¦ Owner: QA/Frontend ¦ Dipendenze: CR-013, CR-015, CR-034 ¦ Target: S8-S12 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-047 - Standardizzare performance, error handling e dati test

Area: Quality ¦ Size: L ¦ Owner: IT/QA ¦ Dipendenze: CR-007 ¦ Target: S6-S12 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

CR-048 - Introdurre feature flag e telemetria migrazione Legacy

Area: Migration ¦ Size: M ¦ Owner: Platform/Data ¦ Dipendenze: CR-007, CR-044 ¦ Target: S6-S12 Acceptance focus: continuità di journey, stato deterministico, telemetry, test e rollback.

12. Roadmap per Sprint e criteri di accettazione

La sequenza privilegia prima la continuità delle journey e le fondamenta, poi Planner/Famiglia, infine post-acquisto e hardening. La roadmap non è una stima di calendario: rappresenta l’ordine di dipendenza consigliato.

| Sprint | Obiettivo | CR | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 6 | Foundation & Shell | CR-001, 006, 007, 008, 043, 044, 047, 048 | IA approvata; context object versionato; shell e redirect pilot; analytics base; dati test isolati. |
| Sprint 7 | Discovery & Detail | CR-009, 010, 011, 012, 017, 018, 019 | Tutti i risultati aprono detail Next Gen; disponibilità/idoneità visibili; filtri persistenti; salvati sincronizzati. |
| Sprint 8 | Booking E2E | CR-013, 014, 015, 016, 045 | J01 completa senza Legacy; conferma aggiorna Planner una sola volta; Playwright happy/negative path. |
| Sprint 9 | Planner Backbone | CR-005, 021, 022, 023, 024, 025, 026 | Organizzazione e Calendario condividono stato; coverage model validato; CTA per slot; click pianificato apre booking. |
| Sprint 10 | Family & Logistics | CR-003, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 | Household lifecycle completo; indirizzi/default; reminder; share link sicuro/revocabile. |
| Sprint 11 | My Activities | CR-002, 004, 020, 034, 035, 036, 037, 038 | Prenotazioni, presenze e richieste Next Gen; Profilo rifocalizzato; Preferiti in Scopri. |
| Sprint 12 | Settings & Hardening | CR-039, 040, 041, 042, 045, 046, 047, 048 | Zero route Legacy dalla Next Gen; sicurezza/privacy validate; accessibility gate; regression suite completa. |
| Workstream trasversale Beta 2026 | Supply acquisition & learning loop | CR-049, CR-050 | Processo J11 approvato prima dello sviluppo; CTA contestuale attiva per coorti beta; triage con owner e SLA; nessun centro non verificato pubblicato o prenotabile. |

## 12.1 Release gates

| Gate | Quando | Condizione |
| --- | --- | --- |
| Gate A - Journey Continuity | Fine Sprint 8 | J01 e J02 senza Legacy; telemetry completa; conversione misurabile. |
| Gate B - Operating Backbone | Fine Sprint 10 | Planner e Famiglia con modelli stabili; booking sincronizzato. |
| Gate C - Consolidation | Fine Sprint 12 | Zero navigazione Legacy; quality/security/privacy gate superati. |

## 12.2 Definition of Done di release

Business rule implementate e tracciate.

Test Playwright su journey critica verdi in CI.

Nessun P0 aperto; P1 con remediation approvata.

Analytics validati in ambiente di test con eventi e proprietà attese.

Performance mobile entro budget concordato.

Accessibilità verificata con audit automatico e test manuale essenziale.

Rollback e redirect verificati.

Documentazione DDL e route map aggiornata.

13. KPI di prodotto e UX

Metriche per verificare il valore della nuova architettura

North Star proposta

Settimane organizzate con successo per famiglia attiva (Successful Organized Weeks per Active Household). Una settimana è “organizzata” quando i coverage slot richiesti risultano coperti o deliberatamente marcati come non necessari.

| ID | KPI | Definizione | Fonte | Target iniziale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NS-01 | Successful Organized Weeks / Active Household | Settimane organizzate / famiglie attive | Planner + Booking | +20% vs baseline a 8 settimane |
| KPI-01 | Planner Coverage Completion | Slot coperti / slot richiesti | Planner | +15% |
| KPI-02 | Planner-origin Booking Conversion | Booking confermati / ricerche da Planner | Analytics funnel | +20% |
| KPI-03 | Search -> Detail CTR | Detail view / result impression | Search analytics | Baseline +10% |
| KPI-04 | Detail -> Booking Conversion | Booking confirmed / detail view | Booking analytics | Baseline +15% |
| KPI-05 | Time to Cover a Week | Tempo da riempi a planner updated | Journey correlation | -25% |
| KPI-06 | Legacy Exposure Rate | Sessioni Next Gen con route Legacy / sessioni Next Gen | Routing telemetry | 0% a Gate C |
| KPI-07 | Context Loss Rate | Journey con source/week/child persi / journey avviate | Analytics validation | <1% |
| KPI-08 | Navigation Backtrack Rate | Back non previsto / task avviati | Client analytics | -30% |
| KPI-09 | Booking Self-service Rate | Task booking conclusi senza supporto / task | Operations | +20% |
| KPI-10 | Household Collaboration Rate | Famiglie con >=2 adulti attivi / famiglie | Household | Trend crescente |
| KPI-11 | Reminder Effectiveness | Notifiche aperte/utilizzate / inviate | Notification | Baseline da definire |
| KPI-12 | Request First Response Time | Tempo mediano richiesta -> risposta | Inquiry | SLA business |
| KPI-13 | Error-free Journey Rate | Journey concluse senza errore / avviate | Observability | >98% |
| KPI-14 | P95 Mobile Page Interaction | P95 interazione utile per route | RUM | Budget da concordare |
| KPI-15 | Accessibility Critical Defects | Issue critiche aperte | QA | 0 a release |
| KPI-16 | Test Data Leakage | Entità test mostrate a utenti reali | Data quality | 0 |
| KPI-16 | Center Suggestion -> Qualified Lead Rate | Lead qualificati / suggerimenti ricevuti | CenterLead + Admin triage | Baseline da pilot |
| KPI-17 | Qualified Lead -> Activated Center Rate | Centri attivi / lead qualificati | Partner onboarding | Baseline da pilot |
| KPI-18 | Contextual Feedback Actionability Rate | Feedback pianificati o risolti / feedback inviati | Beta feedback workflow | >= 40% nel pilot |
| KPI-19 | Median Feedback Triage Time | Tempo mediano invio -> classificazione/owner | Beta feedback workflow | < 2 giorni lavorativi |
| KPI-20 | Referral Reward Earn Rate | Reward earned / CenterLead referral qualificati | Referral + Booking | Baseline pilot |
| KPI-21 | Referral Reward Redemption | Reward redeemed / reward earned | Reward ledger | Baseline pilot |
| KPI-22 | Referred Partner Quality Compliance | Partner incentivati che mantengono tutti i target | Trust + SLA + Availability | ≥80% |
| KPI-23 | Referral Supply CAC Efficiency | Costo reward + fee reduction / Partner attivi referral | Finance + Growth | Inferiore al canale outbound |
| KPI-24 | Attribution Dispute / Abuse Rate | Referral contestati o sospesi / referral economici | Admin Risk | <2% |

## 13.1 Event taxonomy minima

| Evento | Proprietà minime |
| --- | --- |
| journey_started | journeyId, source, householdId hash, weekId, childId |
| search_performed | query, filters, view, resultCount, context |
| activity_viewed | activityId, source, rank, matchScore |
| booking_started | activityId, availabilityId, childId, source |
| booking_confirmed | bookingId, amount, weekId, childId, correlationId |
| planner_updated | weekId, coverageBefore, coverageAfter, cause |
| share_link_created | scope, expiryPolicy |
| request_created | type, relatedObjectType, relatedObjectId |
| legacy_route_opened | sourceRoute, legacyRoute, featureFlag |
| journey_completed/abandoned | journeyId, lastStep, reason |
| center_suggestion_opened | source, journeyId, route, geoContext, weekId, filters |
| center_suggestion_submitted | centerLeadId, source, locality, demandContext, duplicateCandidate |
| center_invitation_sent | centerLeadId, invitationId, channel, inviterType, expiresAt |
| center_claim_started | centerLeadId, invitationId, partnerId |
| center_activated | centerLeadId, partnerId, firstPublishedActivityAt |
| contextual_feedback_opened | route, journeyId, contextObject, appVersion, cohort |
| contextual_feedback_submitted | feedbackId, category, route, journeyId, appVersion, cohort |
| contextual_feedback_triaged | feedbackId, outcome, severity, owner, linkedCR |
| contextual_feedback_resolved | feedbackId, resolutionType, releaseVersion, resolutionTime |
| referral_attribution_assigned | centerLeadId, referrerHouseholdHash, attributionRuleVersion, assignedAt |
| referral_reward_eligible | rewardId, centerLeadId, bookingId, amount, cap, expiresAt, ruleVersion |
| referral_reward_redeemed | rewardId, bookingId, amountApplied, redeemedAt |
| partner_incentive_activated | partnerId, centerLeadId, rate, bookingCap, expiresAt, targetSetVersion |
| partner_incentive_suspended | partnerId, reasonCode, targetMissed, suspendedAt |

14. Design Decision Log

Registro delle decisioni architetturali e di esperienza

Il DDL è il registro permanente del razionale. Ogni decisione può cambiare stato solo con una nuova evidenza e deve indicare l’impatto su backlog e architettura.

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Decisioni censite | 24 |
| Approvate | 17 |
| Proposte | 6 |
| Ambiti coperti | IA, Planner, Discovery, Booking, Famiglia, Privacy, Analytics, QA, Supply Acquisition, Beta Feedback |
| Implementate in beta / da formalizzare | 1 |

Regola di governance

Una CR che modifica ownership, route, stato o dati deve riferire almeno un DDL approvato. Le decisioni proposte non devono essere implementate come fatto compiuto.

| ID | Decisione | Problema / razionale | Decisione finale | Stato | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDL-001 | Planner come dorsale operativa | Il valore differenziante di TRAMA è organizzare la settimana, non solo cercare attività. | Planner è owner della pianificazione; Home orienta e Scopri alimenta il Planner. | Approvata | S6 |
| DDL-002 | Home non possiede processi transazionali | Evitare una dashboard che diventa un secondo Planner o catalogo. | Home mostra stato e next best action, ma delega esecuzione alle aree owner. | Approvata | S6 |
| DDL-003 | Cinque voci primarie di navigazione | Ridurre sovrapposizione e carico cognitivo. | Home, Planner, Scopri, Le mie attività, Profilo. | Proposta | S6 |
| DDL-004 | Famiglia è capability autonoma ma non tab primaria | Famiglia serve più processi ma non è un task quotidiano per tutti. | Accesso da Planner e Profilo con route e modello propri. | Proposta | S10 |
| DDL-005 | Calendario è una vista del Planner | Organizzazione e Calendario rappresentano lo stesso oggetto. | Unico stato, URL coerente e switching di vista. | Approvata | S9 |
| DDL-006 | Dettaglio attività interamente Next Gen | Il dettaglio è il principale punto di conversione e oggi rompe la journey. | Template Next Gen unico per contenuto, disponibilità e CTA. | Approvata | S7 |
| DDL-007 | Booking integrato nella journey di discovery/planning | Il booking Legacy interrompe contesto e misurabilità. | Booking Next Gen con context object e ritorno deterministico. | Approvata | S8 |
| DDL-008 | Conferma booking aggiorna il Planner | Evitare riconciliazione manuale e incoerenze. | Evento idempotente booking.confirmed -> planner.updated. | Approvata | S8 |
| DDL-009 | Prenotazione è l’oggetto primario post-acquisto | La scheda attività non contiene stato, partecipanti e azioni contrattuali. | Il click da Planner/Le mie attività apre booking detail. | Approvata | S11 |
| DDL-010 | Profilo contiene solo identità e configurazione | Il Profilo attuale è un contenitore generico. | Operatività spostata in Le mie attività; salvati in Scopri. | Approvata | S11 |
| DDL-011 | Preferiti diventano “Salvati” in Scopri | Sono parte della valutazione pre-acquisto. | Stato sincronizzato tra card, dettaglio e lista. | Proposta | S11 |
| DDL-012 | Presenze appartengono al lifecycle della prenotazione | Una presenza senza booking/bambino non è interpretabile. | Accesso da Le mie attività e booking detail. | Proposta | S11 |
| DDL-013 | Richieste sono thread contestuali | L’inbox generica perde attività/prenotazione di riferimento. | Ogni richiesta ha relatedObject e stato. | Approvata | S11 |
| DDL-014 | Context object standard attraverso le route | weekId, childId, filtri e origine devono sopravvivere ai passaggi. | Contratto client-side/server-side versionato. | Approvata | S6 |
| DDL-015 | Una CTA dominante per schermata | Ridurre competizione tra azioni e aumentare comprensione. | Primary CTA derivata dallo stato; secondarie gerarchizzate. | Approvata | S6-S12 |
| DDL-016 | Route Legacy preservate tramite redirect controllati | Evitare rottura di deep link e campagne. | Redirect 301/302 o resolver applicativo con telemetry. | Proposta | S6-S12 |
| DDL-017 | Migrazione per capability con feature flag | Big-bang aumenta rischio e rende difficile confrontare KPI. | Strangler pattern, coorti e rollback. | Approvata | S6-S12 |
| DDL-018 | Share link read-only e limitato al periodo | Condivisione utile ma ad alto impatto privacy. | Token non prevedibile, scadenza, revoca e minimizzazione dati. | Approvata | S10 |
| DDL-019 | Business events come integrazione tra domini | Ridurre accoppiamento tra Booking, Planner e Notification. | Eventi idempotenti e osservabili. | Proposta | S8-S10 |
| DDL-020 | Analytics disegnati sulle journey | Pageview non misura continuità e conversione. | Event taxonomy con journeyId, source e correlationId. | Approvata | S6-S12 |
| DDL-021 | Test E2E basati su obiettivi utente | Test per pagina non rilevano regressioni cross-route. | Suite Playwright per J01, J03, J04, J06 e J10. | Approvata | S8-S12 |
| DDL-022 | Dati test isolati dall’esperienza reale | Le attività test contaminano UX, analytics e fiducia. | Tenant/flag o ambiente dedicato, esclusione per default. | Approvata | S6 |
| DDL-023 | Il centro non iscritto è un lead di offerta, non un listing pubblico | La domanda può evidenziare un gap di offerta, ma mostrare un centro non verificato creerebbe rischio di fiducia, dati e disponibilità. | La segnalazione crea CenterLead contestualizzato. Solo dopo claim, onboarding e approvazione il centro e le sue attività diventano pubblici/prenotabili. | Proposta | Ecosystem discovery |
| DDL-024 | La floating CTA beta è uno strumento di product discovery contestuale | Il feedback generico perde il punto della journey e produce segnalazioni difficili da interpretare; il supporto operativo richiede però canali distinti. | La CTA è feature-flagged, cattura contesto tecnico/funzionale, alimenta un workflow di triage e non sostituisce assistenza su booking, pagamenti o sicurezza. | Implementata in beta - da validare | S6-S7 |
| DDL-025 | Reward Genitore maturato solo dopo valore verificato | Premiare la sola segnalazione incentiva spam e non prova che il nuovo centro abbia generato valore. | Il reward diventa earned dopo approvazione, prima offerta pubblicata e primo booking confermato; proposta 10% fino a 25 euro, scadenza 6 mesi. | Proposta | Ecosystem S9 |
| DDL-026 | Commissione Partner referral condizionata a qualità | Una fee ridotta automatica può attrarre supply debole e generare arbitraggio. | 3% anziché 5% per 50 booking o 12 mesi, subordinato a completezza, SLA, disponibilità e cancellazioni. | Proposta | Ecosystem S9-S10 |

## 14.1 Workflow DDL

1.  Proposta: Product/UX/IT descrivono problema, evidenze e alternative.

2.  Review: valutazione impatto business, dati, sicurezza e delivery.

3.  Decisione: approvata, respinta o differita con owner.

4.  Implementazione: CR e sprint aggiornati.

5.  Verifica: KPI post-release e eventuale nuova decisione sostitutiva.

Template DDL

ID ¦ Data ¦ Decisione ¦ Problema ¦ Evidenze ¦ Alternative valutate ¦ Decisione finale ¦ Impatto ¦ CR collegate ¦ Sprint ¦ Owner ¦ Stato ¦ KPI di verifica

15. Governance, Quality Gate e Traceability

## 15.1 Product Architecture Forum

| Ruolo | Responsabilità |
| --- | --- |
| Product Owner | Priorità, business rule, acceptance e KPI. |
| UX/Product Design | IA, journey, content design, accessibilità. |
| Tech Lead/Architect | Domain boundaries, API/event contract, migrazione e NFR. |
| Data | Event taxonomy, dashboard e data quality. |
| QA | Test strategy, journey suite e release gate. |
| Security/Legal | Membership, share link, privacy e account lifecycle. |
| Business Stakeholder | Policy, valore, SLA e approvazione dei processi. |

## 15.2 Definition of Ready

Obiettivo utente e owner di capability definiti.

AS-IS e TO-BE approvati.

Business rule e casi limite identificati.

API/event/data ownership chiariti.

Analytics e KPI definiti.

Acceptance criteria testabili.

Dipendenze, feature flag e migrazione definite.

## 15.3 Quality gates

| Gate | Verifica |
| --- | --- |
| UX Gate | CTA, stati, back behavior, responsive e accessibilità. |
| Functional Gate | Regole, autorizzazioni, idempotenza e casi negativi. |
| Data Gate | Eventi, proprietà, correlationId e dati test. |
| Performance Gate | RUM, loading/error, P95 concordato. |
| Security/Privacy Gate | Threat review, consensi, minimizzazione, audit e retention. |
| Regression Gate | Playwright journey + integration test + redirect test. |

## 15.4 Traceability model

La catena di controllo raccomandata è: Finding -> Journey -> Business Rule -> DDL -> Change Request -> User Story -> Test -> Event -> KPI. Nessuna CR P0/P1 dovrebbe entrare in sviluppo senza i collegamenti minimi a business rule, test ed evento analytics.

A. Appendici

Le appendici raccolgono l’inventario di migrazione, le definizioni operative e le assunzioni che devono essere validate durante refinement e solution design.

## A.1 Route migration inventory

| Route | Generazione | Richiamata da | Disposition |
| --- | --- | --- | --- |
| /nextgen | Next Gen | - | Keep/refactor in Next Gen |
| /nextgen/planner | Next Gen | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Keep/refactor in Next Gen |
| /nextgen/planner?mode=calendario | Next Gen | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/famiglia | Keep/refactor in Next Gen |
| /nextgen/planner/famiglia | Next Gen | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/famiglia | Keep/refactor in Next Gen |
| /nextgen/planner/indirizzi | Next Gen | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/famiglia | Keep/refactor in Next Gen |
| /nextgen/planner/promemoria | Next Gen | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/famiglia | Keep/refactor in Next Gen |
| /nextgen/profile | Next Gen | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Keep/refactor in Next Gen |
| /nextgen/profile/famiglia | Next Gen | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile | Keep/refactor in Next Gen |
| /nextgen/profile/impostazioni | Next Gen | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile | Keep/refactor in Next Gen |
| /nextgen/profile/segnalazioni | Next Gen | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile | Keep/refactor in Next Gen |
| /nextgen/search | Next Gen | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Keep/refactor in Next Gen |
| /activity/attivita-test-buddykids | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/planner | Migrate + redirect Legacy |
| /activity/coding-robotica-kids | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/search | Migrate + redirect Legacy |
| /activity/laboratorio-arti-creative | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Migrate + redirect Legacy |
| /activity/soccer-academy-estate | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Migrate + redirect Legacy |
| /activity/summer-camp-acquatico | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Migrate + redirect Legacy |
| /activity/summer-music-camp | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/search | Migrate + redirect Legacy |
| /activity/test | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/search | Migrate + redirect Legacy |
| /activity/test-attivita-auto-1784107753260 | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/search | Migrate + redirect Legacy |
| /activity/test-attivita-auto-1784108193968 | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/search | Migrate + redirect Legacy |
| /preferiti | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile | Migrate + redirect Legacy |
| /prenotazioni | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen | Migrate + redirect Legacy |
| /presenze | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile | Migrate + redirect Legacy |
| /profile/preferenze | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/impostazioni | Migrate + redirect Legacy |
| /profile/privacy | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/impostazioni | Migrate + redirect Legacy |
| /profile/sicurezza | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile/impostazioni | Migrate + redirect Legacy |
| /richieste | Legacy richiamata | https://buddykids-app.vercel.app/nextgen/profile | Migrate + redirect Legacy |

## A.2 Glossario

| Termine | Definizione |
| --- | --- |
| Capability | Area di responsabilità stabile del prodotto. |
| Journey | Sequenza end-to-end orientata a un obiettivo utente. |
| Coverage Slot | Unità di tempo/bambino che il Planner deve coprire. |
| Context Object | Insieme di source, weekId, childId, filtri e correlationId trasportato nella journey. |
| Aggregate Root | Oggetto principale che governa consistenza e regole di un dominio. |
| Legacy Exposure Rate | Quota di sessioni Next Gen che aprono almeno una route Legacy. |
| Feature Flag | Controllo di attivazione che consente rollout, coorti e rollback. |
| Strangler Pattern | Migrazione progressiva che sostituisce capability senza big-bang. |
| DDL | Design Decision Log, registro del razionale progettuale. |
| Quality Gate | Condizione verificabile necessaria al rilascio. |

## A.3 Assunzioni da validare

Le prenotazioni possono essere collegate univocamente a bambino, settimana e attività.

Il motore di disponibilità espone capacità e prezzo aggiornati.

La gestione gruppi e budget resterà nel Planner; la decisione finale richiede analisi funzionale dedicata.

L’app supporta un modello household condiviso con almeno due ruoli adulti.

Le policy di cancellazione, rimborso e modifica sono definite dal centro e disponibili al booking.

La condivisione del piano può essere realizzata senza autenticazione del destinatario tramite token sicuro.

Le funzionalità Legacy possono essere protette da feature flag e redirect senza interrompere deep link esistenti.

## A.4 Prossimo artefatto di delivery

Dopo l’approvazione di IA, DDL e roadmap, il handbook deve essere tradotto in Epic e User Story con wireflow, API contract, event schema e test case. La sequenza consigliata parte dalle CR P0 dello Sprint 6 e dal prototipo della journey J01.

B. Addendum 1.1 - Supply Acquisition e Beta Feedback

Estensione della baseline Genitore in attesa degli handbook Partner e Admin

Questo addendum registra due elementi emersi dopo la baseline Draft 1.0. Il primo amplia il modello marketplace: una famiglia deve poter segnalare o invitare un centro non ancora iscritto, trasformando un bisogno non coperto in un lead di offerta. Il secondo è già disponibile nella beta: una floating CTA consente ai clienti amici di inviare feedback dal punto esatto della journey in cui si manifesta un problema o un’opportunità. Entrambe le capability attraversano Genitore, Partner e Admin e devono quindi essere consolidate nella futura roadmap di ecosistema.

Impatto architetturale

Le due capability non vanno trattate come semplici CTA. Richiedono nuovi oggetti di dominio, stati, ownership, analytics e processi cross-portale. Il disegno definitivo di J11 dipenderà dagli handbook Partner e Admin; J12 può invece essere utilizzato immediatamente come learning loop controllato della beta.

## B.1 Aggiornamento del perimetro di ecosistema

Il valore della piattaforma dipende dalla combinazione di tre motori: domanda delle famiglie, disponibilità e qualità dell’offerta dei Gestori, governo operativo dell’Admin. L’app Genitore può identificare gap geografici o di categoria che il catalogo corrente non copre; tali segnali devono diventare input strutturati per acquisizione e onboarding dei Partner, non rimanere richieste isolate o testo libero.

| Capability | Portale Genitore | Portale Partner | Portale Admin |
| --- | --- | --- | --- |
| Suggerimento centro | Raccoglie bisogno e dati minimi del centro | Riceve invito / apre claim e onboarding | Deduplica, qualifica, assegna e monitora il lead |
| Invito centro | Genera o condivide un invito tracciato | Accetta invito e collega/crea il profilo centro | Controlla provenienza, stato e conversione |
| Feedback beta | Invio contestuale dalla floating CTA | In futuro analogo canale contestuale per gestori | Triage, routing, priorità, collegamento a bug/CR e chiusura loop |

## B.2 J11 - Suggerire o invitare un centro non iscritto

Stato: capability definita end-to-end a livello di Product Architecture dopo l’integrazione dei Product Requirements Partner e Admin. L’implementazione resta feature-flagged e non deve bloccare la vertical slice principale del beta.

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| Obiettivo utente | Segnalare un centro mancante o invitarlo a entrare in TRAMA quando l’offerta disponibile non soddisfa il bisogno. |
| Trigger | Ricerca senza risultati adeguati; attività conosciuta non presente; richiesta esplicita dal Planner o da Scopri. |
| Valore Business | Trasformare domanda non servita in pipeline di acquisizione Partner, prioritizzata per contesto reale. |
| Oggetto primario | CenterLead, distinto da Centro verificato e da Attività pubblicata. |
| Owner proposto | Product/Growth per regole e prioritizzazione; Partner Operations per qualifica; Admin per workflow e governance; IT/Data per stato ed eventi. |
| Valore Genitore | Ottiene un canale per colmare un gap reale, aggiornamenti sul centro e - solo dopo valore verificato - uno sconto proposto del 10% fino a 25 euro sul primo booking con il centro. |
| Valore Partner | Riceve domanda già contestualizzata e, se acquisito tramite referral e conforme ai target, può beneficiare di commissione ridotta dal 5% al 3% per 50 booking o 12 mesi. |
| Valore TRAMA / Admin | Riduce CAC della supply, costruisce densità locale guidata dalla domanda e misura qualità/ROI del canale con attribution e ledger. |

Processo TO-BE candidato

Famiglia rileva un gap → apre “Suggerisci/Invita un centro” → inserisce dati minimi e TRAMA acquisisce DemandContext → crea CenterLead → Admin deduplica, qualifica e assegna attribution → invito/outreach → claim → “Diventa Partner TRAMA” → verifica identità → Admin approva → walkthrough e checklist → prima attività pubblicata → Partner attivo → primo booking confermato → reward Genitore earned e partner incentive attivabile → monitor qualità, scadenza e redemption.

### B.2.1 Alternative di processo

| Opzione | Descrizione | Vantaggi | Rischi / limite | Raccomandazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Suggerimento gestito da TRAMA | La famiglia segnala; Partner Ops effettua verifica e outreach. | Controllo sul messaggio, qualità del lead, minore pressione sulla famiglia. | Richiede capacità operativa e SLA di contatto. | Base del pilot. |
| B - Invito condiviso dalla famiglia | TRAMA genera un link/messaggio che la famiglia inoltra al centro. | Referral caldo, costo di acquisizione potenzialmente inferiore. | Tracciamento, tono, consenso e aspettative da governare. | Testare come opzione, non unico flusso. |
| C - Profilo placeholder pubblico | Il centro appare prima dell’iscrizione e può essere “richiesto”. | Rende visibile la domanda e amplia apparentemente il catalogo. | Alto rischio di fiducia, dati errati, assenza disponibilità e confusione sulla prenotabilità. | Non raccomandata prima di verifica e claim. |

### B.2.2 Dati minimi e business rule

| Gruppo | Dato / regola | Obbligatorietà |
| --- | --- | --- |
| Lead | Nome centro o denominazione riconoscibile; località/indirizzo almeno indicativo. | Must |
| Contesto domanda | Route sorgente, area, settimana/periodo, filtri, categoria e fascia d’età se disponibili. | Must automatico |
| Contatto | Sito, e-mail o telefono solo se già noto alla famiglia; minimizzazione e review Legal. | Optional / controlled |
| Deduplica | Verifica su nome, indirizzo, dominio, contatto e possibile centro già registrato. | Must |
| Pubblicazione | Nessun listing prenotabile prima di claim, verifica, accettazione termini e pubblicazione attività. | Must |
| Notifica famiglia | Aggiornamento solo su stati utili e previo consenso alle comunicazioni relative alla segnalazione. | Should |
| Abusi | Rate limit, controllo segnalazioni ripetute, possibilità di scarto e audit trail. | Must |
| Attribution | Primo suggerimento qualificato precedente a registrazione/claim; duplicati aggregano domanda ma non reward. | Must |
| Reward Genitore | 10% fino a 25 euro sul primo booking confermato con il centro; one-shot, 6 mesi, non cumulabile salvo configurazione. | Proposed / feature flag |
| Incentivo Partner | Commissione 3% vs 5% per 50 booking o 12 mesi, subordinata a completezza, SLA, freshness e cancellazioni. | Proposed / governed |
| Stati economici | pending → eligible → earned → issued → redeemed ¦ expired ¦ suspended ¦ reversed. | Must |
| Anti-abuso | Self-referral, relazioni, duplicati, pattern anomali, budget cap, contestazione e audit. | Must |
| Trasparenza | Mostrare condizioni prima dell’invito; nessuna promessa economica prima dell’eleggibilità. | Must |

### B.2.3 Decisioni aperte

Separare visivamente e funzionalmente “Suggerisci” da “Invita”, oppure usare un solo ingresso con scelta successiva.

Definire chi effettua il primo contatto: TRAMA, famiglia, oppure modello ibrido in base alla qualità del lead.

Validare importi, cap, scadenza e cumulabilità del reward proposto (10% fino a 25 euro) e dei target della commissione Partner agevolata.

Definire base giuridica, informativa e retention per dati di contatto di soggetti terzi.

Definire SLA e capacità operativa dell’Admin/Partner Ops per non accumulare lead senza risposta.

Stabilire se e quando notificare alla famiglia i passaggi: ricevuto, in valutazione, invitato, iscritto, prima attività pubblicata.

Definire se il reward è applicabile solo al centro referral o, in caso di offerta incompatibile, come credito TRAMA equivalente.

Confermare first-qualified attribution e processo di contestazione quando più famiglie segnalano lo stesso centro.

Stabilire il budget massimo del programma e il trattamento contabile/fiscale di credito, coupon o sconto.

### B.2.4 KPI di validazione

| KPI | Formula / lettura | Decisione supportata |
| --- | --- | --- |
| Suggestion Completion Rate | Suggerimenti inviati / aperture del flusso | Chiarezza e costo cognitivo del form. |
| Qualified Lead Rate | Lead qualificati / suggerimenti inviati | Qualità del segnale raccolto dalle famiglie. |
| Contact / Invite Rate | Lead contattati o invitati / lead qualificati | Capacità operativa e raggiungibilità. |
| Claim Rate | Centri che avviano claim / lead contattati | Forza del messaggio e interesse Partner. |
| Activation Rate | Centri approvati con attività pubblicata / lead qualificati | Efficacia end-to-end della supply acquisition. |
| Time to First Published Activity | Tempo da suggerimento a prima attività pubblicata | Velocità di creazione dell’offerta reale. |
| Demand Coverage Created | Gap/ricerche originarie coperte da nuovi centri attivi | Valore marketplace generato, non solo numero di lead. |
| Reward Earn Rate | Reward earned / lead referral qualificati | Verifica se il canale genera supply e transazioni, non solo suggerimenti. |
| Reward Redemption Rate | Reward utilizzati / reward earned | Attrattività reale del vantaggio per il Genitore. |
| Referred Partner Quality Compliance | Partner referral conformi ai target / incentivati | Sostenibilità della commissione agevolata. |
| Referral CAC Efficiency | Costo reward + fee reduction / partner attivi | Confronto con outreach diretto e altri canali supply. |
| Abuse / Dispute Rate | Referral sospesi, duplicati contestati o reversed / referral economici | Adeguatezza delle regole anti-abuso e attribution. |

## B.3 J12 - Floating CTA per feedback contestuale beta

Stato: componente già creato per l’utilizzo con clienti amici durante la beta. Il valore della feature dipende ora dall’industrializzazione del dato raccolto: contesto automatico, classificazione, triage, collegamento a bug/CR, ownership e chiusura del loop.

Principio di design

Il feedback deve arrivare insieme al “dove” e al “cosa stava cercando di fare” l’utente. La CTA deve ridurre la necessità di ricostruire il problema a posteriori, senza raccogliere automaticamente contenuti personali o sostituire i flussi di assistenza operativa.

### B.3.1 Journey beta TO-BE

Utente incontra una frizione → apre la floating CTA → sceglie categoria e descrive il problema → TRAMA associa route, versione e contesto disponibile → invio e conferma → Admin/Product Ops effettua triage → item collegato a bug, CR o decisione di non intervento → eventuale rilascio → feedback chiuso e, ove opportuno, utente informato.

| Step | Responsabilità utente | Responsabilità sistema / team |
| --- | --- | --- |
| Apertura | Decide di segnalare nel punto della journey. | Registra apertura, route, app version, coorte e context object disponibile. |
| Compilazione | Sceglie categoria e inserisce una descrizione essenziale. | Evita precompilazione di dati sensibili; applica limiti e validazione. |
| Invio | Conferma la segnalazione. | Crea BetaFeedback, assegna ID, mostra ricevuta e stato iniziale. |
| Triage | Nessuna azione necessaria. | Classifica severità, duplicato, azionabilità, owner e oggetto correlato. |
| Decisione | Può essere ricontattato solo con consenso. | Collega a bug/CR/DDL oppure chiude come non azionabile. |
| Risoluzione | Verifica eventualmente il fix in beta. | Registra release, esito e tempo di risoluzione. |

### B.3.2 Context contract minimo

| Attributo | Descrizione | Trattamento |
| --- | --- | --- |
| route / pathname | Pagina o modalità in cui viene aperta la CTA. | Automatico, Must |
| journeyId / source | Journey e punto di ingresso quando disponibili. | Automatico, Must per funnel prioritari |
| context object | weekId, childId, activityId, bookingId o filtri quando pertinenti. | Automatico e minimizzato |
| appVersion / commit | Versione applicativa utile a riprodurre il problema. | Automatico, Must |
| device / viewport | Informazioni tecniche essenziali per responsive e compatibilità. | Automatico, Should |
| category | Bug, dato/contenuto, difficoltà di utilizzo, proposta. | Scelta utente, Must |
| free text | Descrizione fornita dall’utente. | Must con warning a non inserire dati sensibili |
| contact consent | Disponibilità a essere ricontattato. | Optional, esplicito |

### B.3.3 Regole di triage

Ogni feedback riceve categoria, severità, owner, stato e data di prossima azione.

I duplicati vengono collegati a un item master senza perdere frequenza, route e coorti interessate.

Le segnalazioni su prenotazioni, pagamenti, privacy o sicurezza vengono instradate ai processi operativi appropriati.

Un feedback è “azionabile” solo se produce un bug, una CR, un aggiornamento contenuto/dati, un test o una decisione esplicita di non intervento.

La CTA è visibile solo alle coorti autorizzate tramite feature flag e può essere disattivata senza modifica della navigazione.

La retention del testo libero e dei riferimenti utente deve essere definita con Legal/Privacy prima dell’allargamento della beta.

### B.3.4 KPI di beta learning

| KPI | Lettura | Uso |
| --- | --- | --- |
| Feedback per 100 sessioni beta | Propensione a usare lo strumento; non equivale da sola a qualità. | Monitorare adozione e picchi per release/journey. |
| Actionability Rate | Item pianificati, corretti o chiusi con decisione / feedback ricevuti. | Qualità del segnale e del form. |
| Duplicate Concentration | Quota feedback collegata ai principali item master. | Prioritizzazione per frequenza e impatto. |
| Median Triage Time | Tempo invio -> owner/classificazione. | Capacità operativa del learning loop. |
| Median Resolution Time | Tempo invio -> rilascio/chiusura. | Velocità di apprendimento e delivery. |
| Feedback by Journey Step | Distribuzione per route e step. | Identificare aree di frizione senza affidarsi al ricordo dell’utente. |
| Post-fix Recurrence | Nuovi feedback equivalenti dopo il rilascio. | Verificare efficacia del fix. |

## B.4 Estensioni del Domain Model

| Entità | Scopo | Relazioni / vincoli principali |
| --- | --- | --- |
| CenterLead | Rappresenta un centro suggerito ma non ancora verificato o iscritto. | Può essere collegato a più DemandContext; non è pubblicabile/prenotabile. |
| DemandContext | Conserva il bisogno che ha generato il lead. | Route, area, periodo, filtri, categoria, età; dati minimizzati. |
| CenterInvitation | Invito tracciato a effettuare claim/onboarding. | Token, mittente, canale, scadenza, stato, CenterLead. |
| CenterClaim | Collega il soggetto che risponde all’invito al lead esistente. | Richiede verifica identità/organizzazione e gestione conflitti di claim. |
| BetaFeedback | Segnalazione contestuale inviata dalla coorte beta. | Categoria, testo, contesto, coorte, stato triage, owner, oggetto collegato. |
| FeedbackContext | Snapshot tecnico/funzionale utile alla riproduzione. | Route, app version, viewport e context object minimizzato. |
| ReferralAttribution | Assegna il CenterLead al referrer economico eleggibile. | Regola first-qualified, versione, timestamp, stato, contestazioni e pseudonimizzazione. |
| ReferralReward | Vantaggio destinato al Genitore. | CenterLead, Partner, Booking, importo/cap, scadenza e state machine. |
| PartnerIncentive | Commission tier ridotta collegata al referral. | Rate, booking cap, expiry, target set, compliance, suspension/reversal. |
| IncentiveRuleVersion | Versione immutabile delle regole commerciali. | Budget, eleggibilità, cumulabilità, target, date di efficacia e feature flag. |

## B.5 Impatto sulla roadmap complessiva

Le due capability non devono ritardare la vertical slice principale Genitore → Ricerca → Dettaglio → Richiesta/Prenotazione → Planner. CR-050 abilita però la validazione di tale vertical slice e va quindi trattata come parte della foundation del pilot. CR-049 entra inizialmente come discovery e definizione cross-portale; la delivery viene pianificata dopo i due handbook mancanti, perché il valore dipende da onboarding Partner e triage Admin.

| Periodo / gate | CR-049 - Centri non iscritti | CR-050 - Feedback beta | Criterio di uscita |
| --- | --- | --- | --- |
| Foundation / Sprint 6 | Definizione problema, alternative, dati minimi, review Legal e DDL-023. | Context contract, feature flag, eventi apertura/invio. | Nessun impatto regressivo sulla journey primaria. |
| Discovery & Detail / Sprint 7 | Prototipo flusso da zero-result e scheda decisionale. | Triage operativo, categorie, owner, dashboard minima o inbox Admin. | Feedback riproducibile e collegabile a bug/CR. |
| Handbook Partner/Admin | Disegno claim, onboarding, deduplica, outreach e permessi. | Disegno definitivo del backoffice di triage e audit trail. | Processi e ownership approvati end-to-end. |
| Roadmap ecosistema | Implementazione incrementale e pilot locale con SLA definiti. | Estensione a Partner/Admin solo dopo validazione sul Genitore. | KPI baseline e go/no-go per scalare. |
| Referral incentive gate | Attribution e status tracking; CR-051/052 dietro feature flag. | Nessun impatto aggiuntivo. | Reward/commission in shadow mode fino a booking e ledger validati; programma non blocca beta core. |

## B.6 Criteri di accettazione preliminari

| ID | Acceptance criterion |
| --- | --- |
| AC-049-01 | Una famiglia può inviare un suggerimento con dati minimi e ricevere conferma senza creare un centro o un’attività pubblica. |
| AC-049-02 | Il CenterLead conserva il DemandContext e viene deduplicato/qualificato prima di outreach o invito. |
| AC-049-03 | Un centro diventa pubblico e prenotabile solo dopo claim, onboarding, verifica Admin e pubblicazione di un’offerta valida. |
| AC-050-01 | La floating CTA è attivabile per coorte/feature flag e invia un feedback senza interrompere o mutare lo stato della journey. |
| AC-050-02 | Route, app version e context object disponibile sono associati automaticamente al feedback e consultabili in triage. |
| AC-050-03 | Ogni feedback può essere classificato, assegnato, collegato a bug/CR e chiuso con esito tracciato. |
| AC-050-04 | I casi operativi o sensibili sono riconosciuti e instradati fuori dal semplice backlog di product feedback. |
| AC-049-04 | La stessa organizzazione non genera più reward economici da suggerimenti duplicati; i DemandContext vengono aggregati. |
| AC-049-05 | Il Genitore vede condizioni e stati del referral ma non dati riservati del Partner o dell’Admin Review. |
| AC-051-01 | Il reward è eligible solo dopo approvazione, prima offerta pubblicata e primo booking confermato con il centro referral. |
| AC-051-02 | La commissione agevolata Partner è attiva solo se attribution e target di qualità sono verificati e versionati. |
| AC-051-03 | Reward e incentivi possono essere sospesi, scaduti o reversed con reason code e AuditEvent. |
| AC-052-01 | Lo stato referral e reward è mostrato al Genitore con feature flag, notifica e privacy-by-design. |

Decisione di pianificazione

CR-050 resta parte della foundation beta. CR-049 può essere implementata in forma minima (suggestion + CenterLead + stato) dopo la readiness di Partner/Admin. CR-051/052 sono un esperimento economico separato: nel lancio settembre 2026 restano feature-flagged e preferibilmente in shadow mode; non devono bloccare la journey core Parent → Partner → Admin.